## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2012 года                           № 65                               п.Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов

Руководствуясь постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций энерго-, газо- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энерго-, газо-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2012 года.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                Н.И. Волков

Верно:

Специалист Администрации                                        В.И.Попкова

Приложение 1 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения 19 апреля 2012 г. № 65

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов

по Синегорскому сельскому поселению

| ТСЖ «Горняк» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1. | Замена отопительной Системым-н Юбилейный №1 | м | 40 | 10000 | ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | май | сентябрь |
| 2. | Замена стояков м-н Юбилейный №1 | М | 45 | 2000 | ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | Май | Сентябрь |
| 3. | Замена отопительной системы (стояков) м-н Солнечный №1 | М | 30 | 2000 | ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | Май | Июня |
| 4. | Замена отопительной системы подвал м-н Юбилейный №11 | М | 10 | 1700 | ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | Май | Июнь |
| 5. | Замена кранов м-н Юбилейный №11 | Шт. | 4 | 600 | ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | Май | Июнь |
| 6. | Гидравлические испытания системы отопления |  |  | Не требует финансиров | ТСЖ «Горняк» |  | Май | Август |
| 7. | Ревизия запорной арматуры |  |  | Не требует финансиров. | ТСЖ «Горняк» |  | Май | Август |
| 8. | Промывка системы отопления | М3 | 4750 | Не требует финансиров | ТСЖ «Горняк» |  | Июль | Август |
| 9. | Замена входной двери м-н Юбилейный №6 | Шт. | 1 | 1000 | ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | Апрель | Май |

ООО «БК УК»

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт кровли |  |  |
| 1.1. | Макарова д.3 | М2 | 42 | 21,0 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 1.2. | Юбилейный д.10 | М2 | 40 | 20 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 1.3. | Юбилейный д.12 | М2 | 20 | 10,0 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 01.07.2012 | 01.10.2012 |
| 2. | Ремонт канализации |  |  |
| 2.1. | Юбилейный д.17 | М | 20 | 21,4 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 2.2. | Юбилейный д.12 | М | 12 | 11,4 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 01.07.2012 | 01.10.2012 |
| 3. | Ремонт системы центрального отопления |  |  |
| 3.1. | Макарова д.6 | М | 48 | 30 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 18.04.2012 | 01.10.2012 |
| 4. | Планово-предупредительные работы по содержанию системы центрального отопления (промывка трубопроводов, гидравлические испытания системы, ревизия запорной арматуры) |  |  |
| 4.1. | Юбилейный, 3 | м | 210 | 2,1 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.2. | Юбилейный, 9 | м | 210 | 2,1 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.3. | Юбилейный, 7 | м | 210 | 2,1 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.4. | Юбилейный, 10 | м | 210 | 2,1 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.5. | Юбилейный, 12 | м | 210 | 2,1 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.6. | Юбилейный, 13 | м | 210 | 2,1 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.7. | Юбилейный, 17 | м | 210 | 2,1 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.8. | Макарова, 1 | м | 180 | 1,8 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.9. | Макарова, 3 | м | 180 | 1,8 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.10. | Макарова, 4 | м | 180 | 1,8 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.11. | Макарова, 5 | м | 180 | 1,8 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.12. | Макарова, 6 | м | 180 | 1,8 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.13. | Макарова, 7 | м | 180 | 1,8 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.14. | Макарова, 8 | м | 180 | 1,8 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.15. | Макарова, 9 | м | 180 | 1,8 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.16. | Макарова, 13 | м | 180 | 1,8 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.17. | ВГСЧ, 1 | м | 150 | 1,5 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 4.18. | ВГСЧ, 2 | м | 220 | 2,2 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 5. | Ремонт фасадов |  |  |
| 5.1. | Терпигорьева д.5 | М2 | 60 | 22,5 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |
| 6. | Ремонт подъездов |  |  |
| 6.1. | Юбилейный д.12 | Шт. | 3 | 46,5 | ООО «ЖЭУ №1» | Оплата услуги «Сод. И рем. Ж..\п» | 20.05.2012 | 01.09.2012 |

Специалист Администрации                                                      В.И.Попкова

Приложение 2

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от   19  апреля 2012 г. № _65__

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов

по Синегорскому сельскому поселению

- План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов (по Синегорскому сельскому поселению тепловых  сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго»  - «Тепловые сети»):

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельная №11 |  |  | 50 | Гапонов А.Н. | себестоимость |  |  |

- План мероприятий по проведению необходимых ремонтно-профилактических работ  по подготовке газового хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов (по организации «Белокалитвинскмежрайгаз» филиала  открытого акционерного общества «Ростовоблгаз»):

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1. | Покраска газопровода п.Ясногорка | Км | 2 | Имеются | Нач. службы |  | 01.06.2012 | 31.08.2012 |
| 2. | Окраска ШГРП п.Синегорский | Шт | 3 | Имеются | Нач. службы |  | 01.06.2012 | 31.08.2012 |
| 3. | Обрезка деревьев вдоль газопровода | шт |  | Имеются | Нач. службы |  | 01.06.2012 | 31.08.2012 |
| 4. | Окраска и ремонт пикетных солбиков | Шт | 5 | Имеются | Нач. службы |  | 01.06.2012 | 31.08.2012 |

Специалист Администрации                                                      В.И.Попкова

Приложение 2

Приложение 3

к постановлению Администрации

Синегорского сельского  поселения

_19  апреля  2012 г. № _65___

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов

по Синегорскому сельскому поселению

МБУК Синегорская КС

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1. | Гидровлические испытания (промывка и оприсовка отопительной системы) | М | 2166 | 18000 | Директора ДК | Местный бюджет | 15.04.2012 | 15.10.2012 |
| 2. | Установка циркуляционного насоса в котельной Синегорского ДК | Шт. | 1 | 16000 | Платон Л.А. | Внебюджетные средства | 01.09.2012 | 15.10.2012 |
| 3. | Техническое переоборудование котельной Ясногорского ДК | Ед. | 1 | 435000 | Платон Л.А. | Местный бюджет | 01.08.2012 | 15.10.2012 |

Отдел образования

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2011-2012г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1. | МОУ СОШ №14 Гидравлические испытания и промывка системы. Обучение персонала (теплохозяйство, электрохозяйство, кочегаров). Проверка электрооборудование Техническое обслуживание котельной Проверка дымоходов Прохождения энергоаудита | Чел. | 2 | 37003 | Корниенко В.Ф. |  | Апрель 2012 | Июнь 2012 |
| 2. | МОУ СОШ №15 Гидравлические испытания и промывка системы. Обучение персонала (теплохозяйство, электрохозяйство, кочегаров). Проверка электрооборудование Проверка дымоходов Прохождения энергоаудита | Чел. | 1 | 36339 | Просвирина Н.А. |  | Апрель 2012 | Июнь 2012 |
| 3. | МОУ ООШ №3 Гидравлические испытания и промывка системы. Обучение персонала (теплохозяйство, электрохозяйство, кочегаров). Проверка электрооборудование Проверка дымоходов Прохождения энергоаудита | Чел. | 1 | 13158 | Мякотникова Т.М. |  | Апрель 2012 | Июнь 2012 |
| 4. | МДОУ №15 «Росинка» п.Синегорский Гидравлические испытания и промывка системы. Обучение персонала (теплохозяйство, электрохозяйство, кочегаров). Проверка электрооборудование Проверка дымоходов Прохождения энергоаудита | Чел. | 6 | 27489 | Одинцова Н.Н. |  | Апрель 2012 | Июнь 2012 |
| 5. | МДОУ №29 «Колобок» п.Синегорский Гидравлические испытания и промывка системы. Обучение персонала (теплохозяйство, электрохозяйство, кочегаров). Проверка электрооборудование Проверка дымоходов Прохождения энергоаудита | Чел. | 6 | 26289 | Старостина М.В. |  | Апрель 2012 | Июнь 2012 |
| 6. | МДОУ №32 «Золотой ключик» п.Ясногорка Гидравлические испытания и промывка системы. Обучение персонала (теплохозяйство, электрохозяйство, кочегаров). Проверка электрооборудование Проверка дымоходов Прохождения энергоаудита | Чел. | 6 | 27489 | Локтионова Л.А. |  | Апрель 2012 | Июнь 2012 |
| 7. | МДОУ №33 «Колокольчик» п.Углекаменный Гидравлические испытания и промывка системы. Обучение персонала (теплохозяйство, электрохозяйство, кочегаров). Проверка электрооборудование Проверка дымоходов Прохождения энергоаудита | Чел. | 6 | 26929 | Авдиенко И.В. |  | Апрель 2012 | Июнь 2012 |
| 8. | МДОУ №34 «Ромашка» п.Виноградный Гидравлические испытания и промывка системы. Обучение персонала (теплохозяйство, электрохозяйство, кочегаров). Проверка электрооборудование Проверка дымоходов Прохождения энергоаудита | Чел. | 3 | 27489 | Фоменко О.А. |  | Апрель 2012 | Июнь 2012 |
| 9. | МДОУ №45 «Ласточка» м-н Юбилейный Гидравлические испытания и промывка системы. Обучение персонала (теплохозяйство, электрохозяйство, кочегаров). Проверка электрооборудование Проверка дымоходов Прохождения энергоаудита | Чел. | 2 | 676589 | Дранникова Н.В. |  | Апрель 2012 | Июнь 2012 |

Специалист Администрации                                                      В.И.Попкова