

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.07.2023 № 139

п. Синегорский

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство территории Синегорского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения от 25.07.2023 № 139

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство» за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основногомероприятия ммероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, . тыс. руб. |
|  |  |  |  | предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату 01.07.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. **«**Основные направления благоустройства» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  | - создание благоприятных условий для проживания населения;- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды и благоустроенности Синегорского сельского поселения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 2 597,7 | 1 556,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по озеленению территорииУборка территорий парка (Уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, вырубка кустарников, оплата по договорам безвозмездного оказания услуг и др.) | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  | Реализация подпрограммы позволит:- улучшить санитарное и экологическое состояния, частично решить проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов;- удовлетворить потребность населения в благоприятных условиях проживания;- изменить внешний вид территорий. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 107,6 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  | Сохранение памяти | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на уличное (наружное) освещение территории поселения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  | создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 2 457,0 | 1 548,2 |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения  | создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 33,1 | 8,3 |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **2 597,7** | **1 556,5** |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина