

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.07.2023 № 149

п. Синегорский

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Синегорского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении»**

**за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1.Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от

25.07.2023 № 149

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

 «Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении» за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия ммероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
|  |  |  |  | предусмотреномуниципальной программой | факт на 01.07.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» | АдминистрацияСинегорского сельского поселения  | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Синегорского сельского поселения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 2 842,0 | 479,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | АдминистрацияСинегорского сельского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортно-эксплуатационное состояние которых будет соответствовать требованиям стандартов к эксплуатационным показателям  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 762,0 | 479,8 |
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | АдминистрацияСинегорского сельского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортно-эксплуатационное состояние которых будет соответствовать требованиям стандартов к эксплуатационным показателям | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 800,0 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | АдминистрацияСинегорского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 1 280,0 | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Синегорского сельского поселения  | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Синегорском сельском поселении | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 224,0 | 144,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  | АдминистрацияСинегорского сельского поселения | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 224,0 | 144,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **3 066,0** | **623,8** |

 Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина