РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                            «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- ПРОЕКТ

__.__. 2018 г.	                                        №  __                            п. Синегорский

Об  утверждении  муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения от 23.10.2018 № 63 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрации Синегорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Синегорского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Синегорского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Т.А. Суржикову.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения                                         Т.Г. Холоднякова

Проект вносит

Заведующий сектором экономики и финансов                    Е.С. Захария

Приложение 1

к постановлению

Администрации Синегорского

сельского поселения

от _______________ № ____

Муниципальная программа

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор муниципального хозяйства |
| Соисполнители муниципальной программы | - отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Синегорского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований». - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы; улучшение экологической ситуации; надежность функционирования систем жизнеобеспечения |
| Задачи муниципальной программы | - оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; - снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа; - сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов; - активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; - - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Синегорского сельского поселения; уровень газификации Синегорского сельского поселения; доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Синегорского сельского поселения; количество согласованных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Программы составляет 120,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; в 2025 году – 10,0 тыс. рублей. в 2026 году – 10,0 тыс. рублей. в 2027 году – 10,0 тыс. рублей. в 2028 году – 10,0 тыс. рублей. в 2029 году – 10,0 тыс. рублей. в 2030 году – 10,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшения качества жизни населения Синегорского сельского поселения и состояния окружающей среды |

1. Паспорт

подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований»

| Наименование подпрограммы1 | – | «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | – | Сектор муниципального хозяйства |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Синегорского сельского поселения, МБУК «Синегорская КС» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | – | повышение энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований |
| Задачи подпрограммы 1 | – | обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием государства или муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | – | доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Синегорского сельского поселения; доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Синегорского сельского поселения; доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Синегорского сельского поселения; объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета; объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета; объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 120,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; в 2025 году – 10,0 тыс. рублей. в 2026 году – 10,0 тыс. рублей. в 2027 году – 10,0 тыс. рублей. в 2028 году – 10,0 тыс. рублей. в 2029 году – 10,0 тыс. рублей. в 2030 году – 10,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 120,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; в 2025 году – 10,0 тыс. рублей. в 2026 году – 10,0 тыс. рублей. в 2027 году – 10,0 тыс. рублей. в 2028 году – 10,0 тыс. рублей. в 2029 году – 10,0 тыс. рублей. в 2030 году – 10,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с бюджетом Синегорского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | создание условий для реализации бюджетными учреждениями проектов в области энергоэффективности и энергосбережения обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |

2.Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения»

| Наименование подпрограммы 2 | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Сектор муниципального хозяйства |
| Участники подпрограммы 2 | – | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | – | повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению |
| Задачи подпрограммы 2 | – | сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей; повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Синегорского сельского поселения; планирование перспективного развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | – | количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей; протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей; количество реконструированных и восстановленных трансформаторных подстанций; количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения; протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0тыс. рублей; в 2025 году – 0,0тыс. рублей. в 2026 году – 0,0тыс. рублей. в 2027 году – 0,0тыс. рублей. в 2028 году – 0,0тыс. рублей. в 2029 году – 0,0тыс. рублей. в 2030 году – 0,0тыс. рублей. за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0тыс. рублей; в 2025 году – 0,0тыс. рублей. в 2026 году – 0,0тыс. рублей. в 2027 году – 0,0тыс. рублей. в 2028 году – 0,0тыс. рублей. в 2029 году – 0,0тыс. рублей. в 2030 году – 0,0тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с бюджетом Администрации Синегорского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Синегорского сельского поселения; повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем освещенности улиц; повышение эффективности бюджетных расходов |

Раздел 1

Приоритеты и цели государственной политики

в сфере энергетики Синегорского сельского поселения

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергетики Синегорского сельского поселения являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Синегорского сельского поселения за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Администрации Синегорского сельского поселения;

увеличение благоустроенности и безопасности Синегорского сельского поселения;

повышение доступности потребителей Синегорского сельского поселения к системе газоснабжения;

увеличение объемов финансирования муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень  подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 
2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование | Вид показа-теля | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Синегорского сельского поселения % | ведом-ственный | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, т у.т. | ведомственный | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Синегорского сельского поселения, % | ведомственный | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | ведомственный | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | подпрограмма 1«Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 14 | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 15 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Синегорского сельского поселения, % | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Синегорского сельское поселение, % | ведомственный | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
| 11 | динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь воды при ее передаче, % | ведомственный | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  
муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальнойпрограммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2. Повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение обязательного энергетического обследования помещений с разработкой энергетического паспорта, рекомендации и технических решений по рациональному использованию энергетических ресурсов | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | показатели 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |
| 2.1 | Проведение обязательного энергетического обследования помещений здания администрации с разработкой энергетического паспорта, рекомендации и технических решений по рациональному использованию энергетических ресурсов | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |
| 2.2 | Проведение обязательного энергетического обследования помещений МБУК «Синегорская клубная система» с разработкой энергетического паспорта, рекомендации и технических решений по рациональному использованию энергетических ресурсов | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1. Повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ.1.1. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | показатели 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |
| 1.1 | Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов в здании администрации | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |
| 1.2 | Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов для помещений МБУК «Синегорская клубная система» | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» | Сектор муниципального хозяйства | X | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | Сектор муниципального хозяйства | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Синегорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Сектор муниципального хозяйства | 951 | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | МБУК «Синегорская КС» | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | всего в том числе: | Х | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОМ 1.1.мероприятия по реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий | Сектор муниципального хозяйства; МБУК «Синегорская КС» | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1.1. Приобретение и установка энергосберегающих ламп | Сектор муниципального хозяйства; МБУК «Синегорская КС» | 951 |  |  |  | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | 951 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Синегорского

сельского поселения

от__. __. 2018  №___

ПЕРЕЧЕНЬ

Перечень постановлений

Администрации Синегорского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 22.10.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Специалист Администрации                                                      С.П. Беседина