РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

__.__. 2018 г.	                                        №  __                           п. Синегорский

Об  утверждении  муниципальной

программы Синегорского сельского

поселения «Благоустройство»

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения от 23.10.2018 № 63 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрации Синегорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Синегорского сельского поселения  «Благоустройство» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Синегорского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. 4.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Т.А. Суржикову.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения                                           Т.Г. Холоднякова

Проект вносит

Заведующий сектором экономики и финансов                     Е.С. Захария

Приложение 1

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения

от __.__ 2018 № __

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«БлагоустроЙСТВО»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «БлагоустроЙСТВО»

(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор муниципального хозяйства Администрации Сиинегорского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Основные направления благоустройства территории 2. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Синегорского сельского поселения |
| Задача муниципальной программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения. |
| Этапы и сроки муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2019 - 31.12.2030. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета составляет 6 920,4 тыс.рублей, в том числе: 2019 год – 2 315,3 тыс. рублей 2020 год –2 259,5 тыс. рублей 2021 год – 2 345,6 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей 2026 год – 0,0 тыс. рублей 2027 год – 0,0 тыс. рублей 2028 год – 0,0 тыс. рублей 2029 год –0,0 тыс. рублей 2030 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения. Улучшение состояния зелёного фонда Синегорского сельского поселения и повышение качества сельской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Основные направления благоустройства территории »

| Наименование подпрограммы | «Основные направления благоустройства территории» далее - подпрограмма |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Содержание зелёных насаждений поселения Уличное освещение (наружное) территории. Благоустройство мест захоронения. Прочие мероприятия. |
| Задачи подпрограммы | организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях; организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Прочие расходы на реализацию муниципальной программы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств местного бюджета составляет 6 920,4 тыс.рублей, в том числе: 2019 год – 2 315,3 тыс. рублей 2020 год –2 259,5 тыс. рублей 2021 год – 2 345,6 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей 2026 год – 0,0 тыс. рублей 2027 год – 0,0 тыс. рублей 2028 год – 0,0 тыс. рублей 2029 год –0,0 тыс. рублей 2030 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Синегорского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Повышение культуры поведения жителей через соблюдение чистоты и порядка на территории поселения. - Увеличение доли благоустроенных общественных пространств. - Привитие жителям Синегорского сельского поселения бережного отношения к своему хутору или поселку. - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Синегорского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2030 годы Этапы не выделены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств местного бюджета составляет 0,0 тыс.рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс.рублей; в 2020 году – 0,0 тыс.рублей; в 2021 году – 0,0 тыс.рублей; в 2022 году – 0,0 тыс.рублей; в 2023 году – 0,0 тыс.рублей; в 2024 году – 0,0 тыс.рублей; в 2025 году – 0,0 тыс.рублей; в 2026 году – 0,0 тыс.рублей; в 2027 году – 0,0 тыс.рублей; в 2028 году – 0,0 тыс.рублей; в 2029 году – 0,0 тыс.рублей в 2030 году – 0,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | улучшение качества уличного освещения; оснащение территории поселения достаточной сетью уличного освещения. |

Приоритеты и цели

муниципальной политики Синегорского сельского поселения

в сфере благоустройства Синегорского сельского поселения

Основной целью муниципальной политики Синегорского сельского поселения по благоустройству территории поселения является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Синегорского сельского поселения.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения Синегорского сельского поселения.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи выделение отдельных этапов её реализации не предусматривается.

Приложение № 1

к муниципальной программе

- Синегорского сельского поселения

- «Благоустройство»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах )муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | Тыс. кв.м | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения, доля протяженности сетей уличного освещения обеспеченного освещением в ночное время | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 3. | Благоустройство мест захоронения Доля памятников отвечающих удовлетворительному состоянию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество проведенных субботников по благоустройству и санитарной очистке территории | шт | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

- Синегорского сельского поселения

- «Благоустройство»

| - ПЕРЕЧЕНЬ - подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | - Срок |  | - Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | - Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия целевой программы | - Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации |  |  |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства территории Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | 1.1. расходы на уличное (наружное) освещение территории | - Администрация Синегорского сельского поселения | - 01.01.2019 г. | - 31.12.2030 г. | - Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения | - ухудшение качества уличного освещения, не достаточность оснащения сетью уличного освещения; - Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории Синегорского сельского поселения, не достижение стратегической цели муниципальной программы |  |
|  | 1.2. мероприятия по озеленению территории | - Администрация Синегорского сельского поселения | - 01.01.2019 г. | - 31.12.2030 г. |  |  |  |
|  | 1.3 содержание мест захоронения | - Администрация Синегорского сельского поселения | - 01.01.2019 г. | - 31.12.2030 г. | - Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения | - Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории Синегорского сельского поселения, не достижение стратегической цели муниципальной программы |  |
|  | 1.4 реализация прочих мероприятий | - Администрация Синегорского сельского поселения | - 01.01.2019. | - 31.12.2030 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 проведение субботников и месячников по санитарной очистке основных и прилегающих территорий. | - Администрация Синегорского сельского поселения | - 01.01.2019 г. | - 31.12.2030 г. |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Благоустройство»

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство»

| Наименование муниципальной программы/ подпрограммы | Мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа "Благоустройство" |  |  | 6 920,4 | 2315,3 | 2259,5 | 2345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства» | 1.1. расходы на уличное освещение территории | Администрация Синегорского сельского поселения | 6 502,3 | 2 083,2 | 2 166,5 | 2 252,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2.на озеленение территории | Администрация Синегорского сельского поселения | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3 на содержание мест захоронения | Администрация Синегорскогосельского поселения | 105,0 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4 прочие мероприятия | Администрация Синегорского сельского поселения | 113,1 | 87,1 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения» | 2.1.проведение субботников и месячников по санитарной очистке основных и прилегающих территорий. | Администрация Синегорского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Синегорского

сельского поселения

от__. __. 2018  №___

ПЕРЕЧЕНЬ

Перечень постановлений

Администрации Синегорского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 241 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройства территории Синегорского сельского поселения».

2. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения  от 19.06.2014 № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 241».

3. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения  от 21.02.2014 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 241».

4. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения  от 12.01.2015 № 03 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 241».

5. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения  от 30.12.2015 № 314 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 241».

6. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения  от 29.12.2016 № 274 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 241».

7. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения  от 16.05.2017 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 241».

8. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения  от 21.09.2017 № 131 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 241».

9.Постановление Администрации Синегорского сельского поселения  от 29.01.2018 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 241».

Специалист Администрации                                                               С.П. Беседина