РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- ПРОЕКТ

__.__. 2018 г.	                                    №  __                            п. Синегорский

# _____  ____

| Об утверждении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения от 23.10.2018 № 63 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрации Синегорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Синегорского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Т.А. Суржикову.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения                                   Т.Г. Холоднякова

Проект вносит

Заведующий сектором экономики и финансов                         Е.С. Захария

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Синегорского

сельского поселения

от __ .__  2018  № _

Муниципальная программа

Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения»

| Наименование Муниципальной программы Синегорского сельского поселения | – | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрации Синегорского сельского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы | – | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | 1. Развитие жилищного хозяйства; 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами; |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной Программы | – | отсутствуют |
| Цель Муниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Синегорского сельского поселения улучшение технического состояния многоквартирных домов |
| Задачи Муниципальной программы | – | увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | доля многоквартирных домов на территории Синегорского сельского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива; уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | – | срок реализации: 2019 - 2030 годы Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 166,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: в 2019 году – 393,0 тыс. рублей;. в 2020 году – 343,0 тыс. рублей;. в 2021 году – 343,0 тыс. рублей;. в 2022 году – 343,0 тыс. рублей;. в 2023 году – 343,0 тыс. рублей;. в 2024 году – 343,0 тыс. рублей;. в 2025 году – 343,0 тыс. рублей;. в 2026 году – 343,0 тыс. рублей;. в 2027 году – 343,0 тыс. рублей;. в 2028 году – 343,0 тыс. рублей;. в 2029 году – 343,0 тыс. рублей;. Муниципальная программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию нормативными правовыми актами Администрации Синегорского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; -модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность. - повышение эксплуатационной надежности жилых домов. |

1. Паспорт подпрограммы

«Развитие жилищного хозяйства»

| Наименование подпрограммы | – | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Синегорского сельского поселения в случае принятия представительными органами соответствующих решений; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами |
| Задачи подпрограммы | – | развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт; - количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 - 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансового обеспечения составляет 3516,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 293,0 тыс. рублей в 2020 году – 293,0 тыс. рублей в 2021 году – 293,0 тыс. рублей в 2022 году – 293,0 тыс. рублей в 2023 году – 293,0 тыс. рублей в 2024 году – 293,0 тыс. рублей в 2025 году – 293,0 тыс. рублей в 2026 году – 293,0 тыс. рублей в 2027 году – 293,0 тыс. рублей в 2028 году – 293,0 тыс. рублей в 2029 году – 293,0 тыс. рублей в 2030 году – 293,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; |

Паспорт

подпрограммы

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (далее – также подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы 2 | – | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения |
| Участники подпрограммы2 | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | – | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Синегорского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы 2 | – | Государственная поддержка муниципальных образований в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | доля лам наружного освещения электрических сетей, нуждающихся в замене; - уровень газификации населения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансового обеспечения. составляет 650,0 тыс. рублей, в том числе:. в 2019 году – 100,0 тыс. рублей;. в 2020 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2021 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2022 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2023 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2024 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2025 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2026 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2027 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2028 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2029 году – 50,0 тыс. рублей;. в 2030 году – 50,0 тыс. рублей;.. Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы 2 определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышение уровня газификации населения. |

Приоритеты и цели

политики Синегорского сельского поселения

в жилищно-коммунальной сфере Синегорского сельского поселения

Основной целью политики Синегорского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сведения о показателях муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1. Доля многоквартирных домов в целом по Синегорского сельского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | статистический | процентов | 6,5 | 6,5 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| 1.2. | 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | ведомственный | процентов | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 50,0 | 47,4 | 44,7 | 42,1 | 36,8 | 34,2 | 31,6 | 29,0 | 26,3 | 23,7 | 21,1 |
| 2. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ведомственный | единиц | 7 | 12 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 2.2. | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | статистический | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. | 1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | ведомственный | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 2.1 Доля ламп наружного освещения электрических сетей, нуждающихся в замене | статистический | процентов | 63,0 | 63,0 | 61,2 | 60,0 | 59,9 | 59,0 | 58,7 | 56,0 | 55,0 | 51,3 | 50,2 | 49,5 | 48,1 | 45,0 |
| 3.2. | 2.2 Уровень газификации населения | ведомственный | процентов | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |

Приложение № 2

- к Муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для управление многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 1 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.3. Проведение тематических бесед по вопросам управления многоквартирными домами | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение качества управления многоквартирными домами | снижение качества управления многоквартирными домами | 1.3 |
| 1.3. Задача 3 подпрограммы 1 «Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление имущественного взноса Синегорского сельского поселения некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | невозможность функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов | 1.1 |
| II. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Государственная поддержка муниципальных образований в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2., 2.2 |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства Синегорского сельского поселения. | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | снижение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; повышение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2.1., 2.2 |

Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Синегорского сельского поселения

- «Обеспечение качественными

- жилищно-коммунальными

- услугами населения

- Синегорского сельского поселения

- Белокалитвинского района»

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I. | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства | 951 | х | х | х | 4 166,0 | 393,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | Сектор муниципального хозяйства | 951 | х | х | х | 3516,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 |
| - 1.1. | - ОМ 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Сектор муниципального хозяйства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1.2. | - ОМ 1.2. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Синегорского сельского поселения | Сектор муниципального хозяйства | х | х | х | х | 3516,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Сектор муниципального хозяйства | х | х | х | х | 650,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| - 2.1 | - ОМ 2.1. «Мероприятия по ремонту и восстановлению сетей уличного освещения» (закупка товаров, работ и услуг) | Сектор муниципального хозяйства | - 951 | - х | - х | - х | 650,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

3

Приложение 4

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Синегорского сельского поселения

Белокалитвинского района»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» | Всего | 4 166,0 | 393,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
|  |  | - областной бюджет*, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 4 166,0 | 393,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | Всего | 4 166,0 | 393,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
|  |  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - безвозмездные поступления в областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 4 166,0 | 393,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Всего | 650,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | - областной бюджет * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - безвозмездные поступления в областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 650,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Синегорского

сельского поселения

от __. __. 2018  №___

ПЕРЕЧЕНЬ

Перечень постановлений

Администрации Синегорского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 242 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения».

2. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.02.2014 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 242».

3. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 19.06.2014 № 106 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 242».

4. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 12.01.2015 № 04 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 242».

5. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 30.12.2015 № 311 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 242».

6. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 29.12.2016 № 277 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 242».

7. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 29.01.2018 № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 25.10.2013 № 242».

Специалист Администрации                                                        С.П. Беседина