

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.07.2019 № 118 п. Синегорский

|  |
| --- |
| Об утверждении плана реализации муниципальной адресной программы Синегорского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2025 годах» на 2019 год |

Во исполнение постановления Администрации Синегорского сельского поселения от 02.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной адресной программы Синегорского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2025 годах» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Т.А. Суржикову.

 Глава Администрации

 Синегорского сельского поселения Т.Г. Холоднякова

 Верно:

 Ведущий специалист С.П. Беседина

Приложение

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 24. 07.2019 № 118

План реализации муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г.,

в 2018-2025 годах» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный  исполнитель(ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов [<\*>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cuser%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5.doc#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | Фонд реформи-рования ЖКХ  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мероприятие 1.Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу в Синегорском сельском поселении | Суржикова Т.А. | Будут заключены контракты на переселение 27 семей | 31.12.2019 | 42877,5 | 40304,8 | 0,0 | 2572,7 | 0,0 |
| 1.1. | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 17 | X | Будут заключены контракты на переселение 2 семей | 31.12.2019 | 3097,1 | 58,3 | 0,0 | 3,8 | 3035,0 |
| 1.2. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 6 |  | Будут заключены контракты на переселение 2 семей | 31.12.2019 | 5396,4 | 101,4 | 0,0 | 6,4 | 5288,6 |
| 1.3. | п. Углекаменный, ул. Мамая, д. 8 |  | Будут заключены контракты на переселение 8 семей | 31.12.2019 | 25992,6 | 488,7 | 0,0 | 31,2 | 25472,7 |
| 1.4. | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 14 |  | Будут заключены контракты на переселение 2 семьи | 31.12.2019 | 5449,0 | 1411,1 | 0,0 | 90,0 | 3947,9 |
| 1.5. | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 12 |  | Будут заключены контракты на переселение 2 семей | 31.12.2019 | 3974,1 | 74,7 | 0,0 | 4,8 | 3894,6 |
| 1.6. | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 1а |  | Будут заключены контракты на переселение 2 семей | 31.12.2019 | 3969,8 | 74,6 | 0,0 | 4,8 | 3890,4 |
| 1.7. | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 3 |  | Будут заключены контракты на переселение 9 семей | 31.12.2019 | 16601,1 | 15605,1 | 0,0 | 996,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы  | X |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | Улучшат жилищные условия 27 семей | X | 64480,1 | 17813,9 | 0 | 1137,0 | 45529,2 |

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

 Ведущий специалист С.П. Беседина