

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.10.2023 №  219

п. Синегорский

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Синегорского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики»**

**за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 05.09.2023 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1.Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения

от 25.10.2023 № 219

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
|  |  |  |  | предусмотрено  муниципальной программой | факт на 01.10.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Приобретение и установка энергосберегающих ламп | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов Администрации Синегорского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка  проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | | **15,0** | **15,0** |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина