РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022г.  № 110

п. Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В соответствии с  постановлением  Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов, Администрация Синегорского сельского поселения  постановляет:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций  энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энергоснабжения, теплоснабжения, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.09.2022 года.

- Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов  специалиста  первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Шиманину Светлану Александровну.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   Администрации

Синегорского сельского поселения                               А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором  по общим и

земельно-правовым вопросам                                       С.П.Беседина

Приложение 1

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения

от  22.07.2022 г.№ 110

| Мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТСЖ "Горняк" |  |  |  |  |  |  |

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средства |  |

| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,14,18 п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1 | Ремонт системы отопления | 10,0 |  |  | 10,0 | Май-июль 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 2, 8,11,14,18,19 п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1 п.Синегорский ул.Макарова д. 11 | Ревизия, профилактика запорной арматуры системы отопления | 2,0 |  |  | 2,0 | Май 2022 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 2, 8,11,14,18,19 п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1 п.Синегорский ул.Макарова д. 11 | Ревизия, профилактика запорной арматуры системы водоснабжения | 2,0 |  |  | 2,0 | Июнь 2022 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный, 11 | Ремонт крыльца | 4,0 |  |  | 4,0 | Май 2022 |
| п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1 | Ремонт отмостки | 30,0 |  |  | 30,0 | Июнь 2022 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д.8, 11,19 | Ремонт межпанельных швов | 40,0 |  |  | 40,0 | Май-август 2022 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 2, 8,11,18,19 п.Синегорский ул.Макарова д. 11 | Ремонт подъездов | 240,0 |  |  | 240,0 | Апрель-октябрь 2022 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 2, 8,11,14,18,19 п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1 п.Синегорский ул.Макарова д. 11 | Опрессовка отопительной системы | 5,0 |  |  | 5,0 | Июль 2022 |
| п.Синегорский,мкр.Юбилейный,д. 2, 8,11,14,18,19 п.Синегорский, мкр.Солнечный д.1 п.Синегорский ул.Макарова д. 11 | Ремонт кровли (по мере поступления заявок) | 200,0 |  |  | 200,0 | Апрель-октябрь 2022 |

ООО УК «Белокалитвинская»

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средства |  |

| п.Синегорский мкр.ВГСЧ д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,10 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,12 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,13 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,17 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,9 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,0 |  |  | 1,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.11 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Веселая д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.13 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п. Синегорский, ул. Макарова,д. 6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д.9 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,9 |  |  | 0,9 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Углекаменный ул.Дорожная д.7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Углекаменный ул.Новая д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Углекаменный ул.Новая д.6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Углекаменный,ул.Терпигорьева,1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Углекаменный,ул.Терпигорьева,2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Углекаменный ул.Терпигорьева,3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Углекаменный ул.Терпигорьева,5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Углекаменный ул.Терпигорьева,7 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Углекаменный ул.Энгельса д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,5 |  |  | 0,5 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Гагарина д.3 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Гагарина д.5 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.1 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,2 |  |  | 0,2 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.6 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Дежнева д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Оборонная д.2 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Оборонная д.4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.8 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.12 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.14 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Ясногорка ул.Шоссейная д.16 | Проверка дымоходов и вентиляции | 0,4 |  |  | 0,4 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский,мкр.Солнечный,4 | Проверка дымоходов и вентиляции | 1,1 |  |  | 1,1 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский Юбилейный, 9 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 7 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 12 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 13 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 17 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 10 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 3 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 1 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 3 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 4 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 5 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 6 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 7 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 8 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 9 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова, 13 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 4,9 |  |  | 4,9 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский мкр.ВГСЧ, 1 | Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления | 5,7 |  |  | 5,7 | 01.05.22-10.06.22 |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.2 | ТО ВДГО | 8,0 |  |  | 8,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.3 | ТО ВДГО | 8,0 |  |  | 8,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.Солнечный д.4 | ТО ВДГО | 8,0 |  |  | 8,0 | 15.01.22-01.10.22 |
| п.Синегорский мкр.ВГСЧ, 1 | Ремонт подъездов | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.22-31.08.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д. 3 | Ремонт подъездов | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.22-31.08.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д. 9 | Ремонт системы отопления | 32,0 |  |  | 32,0 | 01.07.22-30.07.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д. 9 | Ремонт системы отопления | 26,0 |  |  | 26,0 | 01.07.22-30.07.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,10 | Ремонт кровли | 53,0 |  |  | 53,0 | 01.05.22-30.07.22 |
| п.Синегорский ул.Веселая д. 11 | Ремонт кровли | 26,0 |  |  | 26,0 | 01.05.22-30.07.22 |
| п.Синегорский ул.Макарова д. 4 | Ремонт кровли | 65,0 |  |  | 65,0 | 01.05.22-30.07.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д. 7 | Ремонт козырьков и ступеней | 5,8 |  |  | 5,8 | 01.08.22-31.08.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный д. 9 | Ремонт козырьков и ступеней | 45,0 |  |  | 45,0 | 01.08.22-31.08.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,12 | Ремонт козырьков и ступеней | 15,0 |  |  | 15,0 | 01.08.22-31.08.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный,13 | Ремонт козырьков и ступеней | 21,0 |  |  | 21,0 | 01.08.22-31.08.22 |
| п.Синегорский мкр.Юбилейный, 17 | Ремонт системы ХВС | 9,6 |  |  | 9,6 | 01.05.22-30.07.22 |

|  | Заведующий сектором по общим и С.П.Беседина земельно-правовым вопросам Приложение 2 к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 22.07.2022 г. № 110 Мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 г по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО "Донэнерго" - "Тепловые сети" |  |  |  |  |

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средств |  |

| Котельная № 8 | Текущий ремонт тепловых сетей и котельного оборудования, шт/п.м. 1/5 | 15,0 |  |  | 15,0 | 01.09.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 | Текущий ремонт тепловых сетей и котельного оборудования, шт/п.м. 2/5 | 20,0 |  |  | 20,0 | 01.09.2022 |
| Котельная № 11 | Текущий ремонт тепловых сетей и котельного оборудования, шт/п.м. 3/80 | 175,0 |  |  | 175,0 | 01.09.2022 |

|  |  |  |  | Филиал "Белокалитвинский" ГУП РО "УРСВ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  | Планируемые мероприятия |  |  | Сумма средств (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Мест-ный бюджет | Внебюджетные средств |  |  |  |  |

| Синегорский водозабор подземных вод,п.Синегорский | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-10-80 на скважине №6 | 370 |  | 370 |  | 30.06.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорский водозабор подземных вод,п.Синегорский | Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования ЭЦВ 6-10-185 | 111,0 |  | 111,0 |  | 30.07.2022 |
| Синегорский водозабор подземных вод,п.Синегорский | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-25-60 в контррезервуаре перекачной насосной станции | 370 |  | 87,09 |  | 25.06.2022 |

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                       С.П.Беседина

Приложение 3

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

22.07.2022 г. №110

|  | Мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБУК Синегорск |  | КС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  | Планируемые мероприятия |  |  |  |  | Сумма средств (тыс. руб.) |  | Источник финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Срок выполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Мест-ный бюджет |  | Внебюджетные средств |  |  |  |

| МБУК Синегорская КС | Гидравлические испытания | 20,5 |  | 20,0 |  | 01.08.22-01.09.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка угля | 600,0 |  | 786,0 |  | 01.08.22-01.09.22 |
|  | Проверка знаний отв. лиц | 9,1 |  | 9,1 |  | 01.07.22-01.08.22 |
|  | Профилактические испытания | 6,5 |  | 6,5 |  | 15.07.22-15.08.22 |
|  | Техническое обслуживание | 4,6 |  | 4,6 |  | 15.07.22-15.08.22 |
|  | Обследование дымоходов | 1,2 |  | 1,2 |  | 15.07.22-15.08.22 |

Отдел образование

| МБДОУ ДС № 15 "Росинка" | Поставка угля | 269,8 |  | 269,8 |  | 01.01.22-15.10.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.22-15.07.22 |
|  | Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 3,4 |  | 3,4 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.22-31.07.22 |
|  | Обслуживание котельной | 10,7 |  | 10,7 |  | 01.04.22-31.07.22 |
|  | Газификация | 3469,3 | 3288,9 | 180,4 |  | 01.04.22-31.08.22 |
| МБДОУ ДС № 29 "Колобок" | Поставка угля | 90,1 |  | 90,1 |  | 01.01.22-15.10.22 |
|  | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.22-15.07.22 |
|  | Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.22-31.04.22 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,3 |  | 6,3 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.22-31.07.22 |
|  | Обслуживание котельной | 10,7 |  | 10,7 |  | 01.04.22-31.07.22 |
|  | Ремонт отопления | 93,9 |  | 93,9 |  | 01.04.22-31.08.22 |
|  | Газификация | 1624,1 | 1539,6 | 84,5 |  | 01.04.22-31.08.22 |
| МБДОУ ДС № 32 "Золотой ключик" | Поставка угля | 144,0 |  | 144,0 |  | 01.01.22-15.10.22 |
|  | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.22-15.07.22 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,5 |  | 6,5 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 01.04.22-31.07.22 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 20.04.22-01.09.22 |
|  | Обслуживание котельной | 10,7 |  | 10,7 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Газификация | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.22-31.07.22 |
| МБДОУ ДС № 33 "Колокольчик" | Поставка угля | 162,3 |  | 162,3 |  | 01.01.22-15.10.22 |
|  | Обследование дымоходов | 0,8 |  | 0,8 |  | 20.04.22-15.07.22 |
|  | Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.22-31.04.22 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,6 |  | 4,6 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обучение техперсонала | 3,2 |  | 3,2 |  | 01.04.22-31.07.22 |
| МБДОУ ДС № 34 "Ромашка" | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.22-31.07.22 |
|  | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.22-15.07.22 |
|  | Проверка электрооборудования | 1,8 |  | 1,8 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,2 |  | 4,2 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Поставка угля | 155,3 |  | 155,3 |  | 20.04.22-01.09.22 |
| МБДОУ ДС № 45 "Ласточка" | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.22-31.07.22 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,8 |  | 6,8 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обслуживание теплосчетчиков | 9,1 |  | 9,1 |  | 01.01.22-31.12.22 |
|  | Проверка электрооборудования | 2,9 |  | 2,9 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.22-15.07.22 |
|  | Обслуживание котельной | 10,7 |  | 10,7 |  | 20.04.22-01.09.22 |
|  | Ремонт отопления | 96,2 |  | 96,2 |  | 20.04.22-01.09.22 |
|  | Газификация | 1164,4 | 1103,9 | 60,5 |  | 20.04.22-01.09.22 |
| МБОУ ООШ № 4 | Поставка угля | 315,0 |  | 315,0 |  | 20.04.22-01.09.22 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 4,0 |  | 4,0 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обследование дымоходов | 0,4 |  | 0,4 |  | 20.04.22-15.07.22 |
|  | Проверка электрооборудования | 3,7 |  | 3,7 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обучение техперсонала | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.04.22-31.07.22 |
| МБОУ СОШ № 14 | Промывка и опрессовка системы отопления | 11,7 |  | 11,7 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обследование дымоходов | 0,8 |  | 0,8 |  | 20.04.22-15.07.22 |
|  | Проверка электрооборудования | 8,1 |  | 8,1 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обслуживание теплосчетчика | 3,2 |  | 3,2 |  | 20.04.22-01.09.22 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.22-31.07.22 |
| МБОУ СОШ № 15 | Поставка угля | 553,3 |  | 553,3 |  | 01.01.22-15.10.22 |
|  | Обследование дымоходов | 1,2 |  | 1,2 |  | 20.04.22-15.07.22 |
|  | Проверка электрооборудования | 5,2 |  | 5,2 |  | 20.04.22-31.07.22 |
|  | Обучение техперсонала | 6,4 |  | 6,4 |  | 01.04.22-31.07.22 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 9,3 |  | 9,3 |  | 20.04.22-31.07.22 |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

| Амбулатория п.Синегорский | Ревизия насосов |  |  |  |  | 01.07.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покраска труб в котельной | 0,5 |  |  | 0,5 | 01.07.2022 |
|  | Получение паспорта готовности амбулатории и ФАП к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
|  | Получение паспорта готовности поликлиники к отопительному сезону |  |  |  |  | 07.07.2022 |
|  | Получение паспорта готовности |  |  |  |  | 30.09.2022 |

Заведующий сектором по общим и                                                                                             	С.П.Беседина

земельно-правовым вопросам