## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___ .___.2021	   №

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении»

за 3 квартал 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1.Отчет об исполнении  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении» за 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     Т.А. Суржикова

Согласовано:

Зав. сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                      С.П. Беседина

Проект подготовил:

Зав.сектором экономики и финансов                                          С.В. Федорова

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения  от

___.10.2021  № __

Отчет об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении» за 3 квартал 2021 года

| Наименование программы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.10.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Синегорского сельского поселения | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Синегорского сельского поселения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 2 526,3 | 1 159,5 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Синегорского сельского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортно-эксплуатационное состояние которых будет соответствовать требованиям стандартов к эксплуатационным показателям | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 483,0 | 396,2 |
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синегорского сельского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортно-эксплуатационное состояние которых будет соответствовать требованиям стандартов к эксплуатационным показателям | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 763,3 | 763,3 |
| Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синегорского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 1 280,0 | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Синегорского сельского поселения | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Синегорском сельском поселении | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 879,3 | 703,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Синегорского сельского поселения | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 879,3 | 703,3 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 3 405,6 | 1 862,8 |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина