РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                            «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11. 2018 г.	                                        №  178                            п. Синегорский

Об  утверждении  муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения от 23.10.2018 № 63 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрации Синегорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Синегорского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Синегорского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Т.А. Суржикову.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения                                         Т.Г. Холоднякова

Приложение 1

к постановлению

Администрации Синегорского

сельского поселения

от _30.11.2018  №  178

Муниципальная программа

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор муниципального хозяйства |
| Соисполнители муниципальной программы | - отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Синегорского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований». - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Снижение расходов бюджета поселения на оплату энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы; улучшение экологической ситуации; надежность функционирования систем жизнеобеспечения |
| Задачи муниципальной программы | - оснащение приборами учета энергетических ресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы; - снижение удельных показателей потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, природного газа; - сокращение выбросов продуктов сгорания, в т.ч. выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов; - активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; - - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Синегорского сельского поселения; уровень газификации Синегорского сельского поселения; доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Синегорского сельского поселения; количество согласованных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Программы составляет 120,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; в 2025 году – 10,0 тыс. рублей. в 2026 году – 10,0 тыс. рублей. в 2027 году – 10,0 тыс. рублей. в 2028 году – 10,0 тыс. рублей. в 2029 году – 10,0 тыс. рублей. в 2030 году – 10,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | улучшения качества жизни населения Синегорского сельского поселения и состояния окружающей среды |

1. Паспорт

подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований»

| Наименование подпрограммы1 | – | «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | – | Сектор муниципального хозяйства |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Синегорского сельского поселения, МБУК «Синегорская КС» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | – | повышение энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципальных образований |
| Задачи подпрограммы 1 | – | обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием государства или муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | – | доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Синегорского сельского поселения; доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Синегорского сельского поселения; доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Синегорского сельского поселения; объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета; объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета; объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 120,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; в 2025 году – 10,0 тыс. рублей. в 2026 году – 10,0 тыс. рублей. в 2027 году – 10,0 тыс. рублей. в 2028 году – 10,0 тыс. рублей. в 2029 году – 10,0 тыс. рублей. в 2030 году – 10,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета – 120,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2019 году – 10,0 тыс. рублей; в 2020 году – 10,0 тыс. рублей; в 2021 году – 10,0 тыс. рублей; в 2022 году – 10,0 тыс. рублей; в 2023 году – 10,0 тыс. рублей; в 2024 году – 10,0 тыс. рублей; в 2025 году – 10,0 тыс. рублей. в 2026 году – 10,0 тыс. рублей. в 2027 году – 10,0 тыс. рублей. в 2028 году – 10,0 тыс. рублей. в 2029 году – 10,0 тыс. рублей. в 2030 году – 10,0 тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с бюджетом Синегорского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | создание условий для реализации бюджетными учреждениями проектов в области энергоэффективности и энергосбережения обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета |

2.Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения»

| Наименование подпрограммы 2 | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Сектор муниципального хозяйства |
| Участники подпрограммы 2 | – | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | – | повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению |
| Задачи подпрограммы 2 | – | сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей; повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Синегорского сельского поселения; планирование перспективного развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | – | количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей; протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей; количество реконструированных и восстановленных трансформаторных подстанций; количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения; протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0тыс. рублей; в 2025 году – 0,0тыс. рублей. в 2026 году – 0,0тыс. рублей. в 2027 году – 0,0тыс. рублей. в 2028 году – 0,0тыс. рублей. в 2029 году – 0,0тыс. рублей. в 2030 году – 0,0тыс. рублей. за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0тыс. рублей; в 2025 году – 0,0тыс. рублей. в 2026 году – 0,0тыс. рублей. в 2027 году – 0,0тыс. рублей. в 2028 году – 0,0тыс. рублей. в 2029 году – 0,0тыс. рублей. в 2030 году – 0,0тыс. рублей. Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с бюджетом Администрации Синегорского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Синегорского сельского поселения; повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем освещенности улиц; повышение эффективности бюджетных расходов |

Раздел 1

Приоритеты и цели государственной политики

в сфере энергетики Синегорского сельского поселения

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергетики Синегорского сельского поселения являются повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Синегорского сельского поселения за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Администрации Синегорского сельского поселения;

увеличение благоустроенности и безопасности Синегорского сельского поселения;

повышение доступности потребителей Синегорского сельского поселения к системе газоснабжения;

увеличение объемов финансирования муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень  подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Муниципальная программа рассчитана на период с 2019 по 
2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование | Вид показа-теля | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Синегорского сельского поселения % | ведом-ственный | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6 | изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, т у.т. | ведомственный | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Синегорского сельского поселения, % | ведомственный | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | ведомственный | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | подпрограмма 1«Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 14 | изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт∙ч | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 15 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Синегорского сельского поселения, % | ведом-ственный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Синегорского сельское поселение, % | ведомственный | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
| 11 | динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь воды при ее передаче, % | ведомственный | процентов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  
муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальнойпрограммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2. Повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение обязательного энергетического обследования помещений с разработкой энергетического паспорта, рекомендации и технических решений по рациональному использованию энергетических ресурсов | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | показатели 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |
| 2.1 | Проведение обязательного энергетического обследования помещений здания администрации с разработкой энергетического паспорта, рекомендации и технических решений по рациональному использованию энергетических ресурсов | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |
| 2.2 | Проведение обязательного энергетического обследования помещений МБУК «Синегорская клубная система» с разработкой энергетического паспорта, рекомендации и технических решений по рациональному использованию энергетических ресурсов | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1. Повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ.1.1. Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | показатели 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 |
| 1.1 | Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов в здании администрации | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |
| 1.2 | Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов для помещений МБУК «Синегорская клубная система» | Администрация Синегорского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | не исполнение требований ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» | Сектор муниципального хозяйства | X | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | Сектор муниципального хозяйства | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Синегорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Сектор муниципального хозяйства | 951 | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | МБУК «Синегорская КС» | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | всего в том числе: | Х | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.3. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОМ 1.1.мероприятия по реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий | Сектор муниципального хозяйства; МБУК «Синегорская КС» | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1.1. Приобретение и установка энергосберегающих ламп | Сектор муниципального хозяйства; МБУК «Синегорская КС» | 951 |  |  |  | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | 951 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 951 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Синегорского

сельского поселения

от 30.11. 2018  № 178

ПЕРЕЧЕНЬ

Перечень постановлений

Администрации Синегорского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 22.10.2013 № 239 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Специалист Администрации                                                      С.П. Беседина