Приложение 1

к постановлению Администрации
Синегорского сельского поселения

от 26 января 2012 г. №  10

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных внутрипоселковых дорог в  Синегорском сельском поселении Белокалитвинского района на 2011-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 20 12 года

| Наимено-вание меропри-ятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено-вание показателя результа-тивности меропри-ятия | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие источ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие исто-чники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  | 3304,4 | 0.0 | 2625,3 | 679,1 | 0,0 | 3232,0 | 0.0 | 2625,3 | 606,7 | 0,0 | 97,8 |
| Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных внутрипоселковых дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  | 3067,0 | 0,0 | 2625,3 | 441,7 | 0,0 | 3067,0 | 0,0 | 2625,3 | 441,7 | 0,0 |  |
| Строительный контроль за капитальным ремонтом внутрипоселковоой дороги |  |  |  |  |  | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 0,0 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 55,6 | 0,0 |  |
| Мероприятия по содержанию автомобильных внутрипоселковых дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных внутрипоселковых дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 81,8 | 0,0 | 59,5 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 0,0 |  |

Верно:

Специалист Администрации                                                         Н.О.Луганцева