АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  декабря  2011 года	                  №  148                         п. Синегорский

О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 03.11.2010 № 123

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в связи с изменением числа  жителей, зарегистрированных в аварийных домах, снятием граждан с квартирного учета, фактическим изменением площадей квартир менее запланированных в рамках договоров на основании технических и кадастровых паспортов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 03.11.2010 № 123 «Об утверждении муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Синегорского сельского поселения в 2010 – 2011 годах» следующие изменения:

1.1. Абзацы десятый – четырнадцатый раздела 5 «Объемы и источники финансирования программы изложить в редакции:

«Финансирование Программы осуществляется в размере 49737,52696 тыс. рублей, из них:

38512,67497 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, условия предоставления которых определены пунктом 9.1 части 1 статьи 14 Закона о Фонде;

2858,76699 тыс. руб. - средства областного бюджета – обязательная доля софинансирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

7236,66180 тыс. руб. – дополнительные средства областного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления и превышение цены приобретения жилых помещений сверх цены, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации;

1129,42320 тыс. руб. – средства местного бюджета на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам общей площадью больше общей площади ранее занимаемых жилых помещений (далее – средства местного бюджета на оплату разницы в стоимости приобретения жилого помещения).»

1.2. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Синегорского сельского поселения в 2010 – 2011 годах» изложить в редакции согласно  приложениям 1,  2,  3 к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 24.11.2011 № 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 03.11.2010 № 123» отменить.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Синегорского

сельского поселения                                                              Т.А. Суржикова

Верно:

Специалист Администрации                                               Н.О.Луганцева

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства

на территории Синегорского сельского поселения в 2010-2011 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года аварийными и подлежащими сносу

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и подлежащих отселению в 2010 - 2011 годах

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения граждан (для приобретения жилья равнозначного по площади отселяемому) |  |  |  | Стоимость 1 кв. м (нормативная) | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | кв.м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб | руб./1 кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Боярышниковый, ул. Можайского, д. 4 | 77 | 31.01.2006 | 4квартал 2011 | 1 квартал 2012 | 2 | 2 | 103,60 | 26,20 | 1 | 715260 | 665836 | 49424 | - | 27300,00 | 431340 |
| 2 | п. Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 3 | 76 | 31.01.2006 | 4квартал 2011 | 1 квартал 2012 | 13 | 13 | 411,70 | 354,60 | 7 | 9639461 | 8973374 | 666087 | - | 27184,04 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | п. Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 4 | 73 | 31.06.2006 | 4квартал 2011 | 1 квартал 2012 | 18 | 18 | 372,90 | 372,90 | 9 | 10160951 | 9458827 | 702124 | - | 27248,46 | 2263170 |
| 4 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 6 | 74 | 31.01.2006 | 4квартал 2011 | 1 квартал 2012 | 5 | 3 | 146,80 | 81,60 | 3 | 2227680 | 2073747 | 153933 | - | 27300,00 | 475020 |
| 5 | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 10 | 2 | 06.04.2006 | 4квартал 2011 | 1 квартал 2012 | 5 | 5 | 75,20 | 75,20 | 2 | 2050230 | 1908559 | 141671 |  | 27263,70 | 570570 |
| 6 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 7 | 79 | 31.01.2006 | 4квартал 2011 | 1 квартал 2012 | 10 | 9 | 161,10 | 109,70 | 4 | 2994810 | 2787869 | 206941 | - | 27300,00 | 2467920 |
| 7 | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 10 | 1 | 31.01.2006 | 4квартал 2011 | 1квартал 2012 | 17 | 14 | 318,20 | 238,90 | 6 | 6340380 | 5902260 | 438120 | - | 26539,89 | 2158065 |
| 8 | п. Ясногорка, ул. Шахтерская, д. 9 | 78 | 31.01.2006 | 4квартал 2011 | 1 квартал 2012 | 12 | 12 | 403,90 | 270,10 | 5 | 7242670 | 6742203 | 500467 | - | 26814,77 | - |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района: 8 |  | Х | Х | Х | Х | 82 | 76 | 1993,4 | 1529,2 | 37 | 41371442 | 38512675 | 2858767 | - | 27054,30 | 8366085 |

Специалист Администрации                                                                                                                                 Н.О.Луганцева

Приложение 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства

на территории Синегорского сельского поселения в 2010-2011 годах»

Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного строительства на территории Синегорского сельского поселения в 2010-2011 годах»

| Всего, тыс. рублей | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, тыс. рублей | обязательная доля софинан- сирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, тыс. рублей | средства областного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления, тыс. рублей | средства местного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления, тыс. рублей |
| 49737,52696 | 38512,67497 | 2858,76699 | 7236,66180 | 1129,42320 |

Специалист Администрации                                                                                                               Н.О.Луганцева