АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  декабря  2011 года		   № 151                            п. Синегорский

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011- 2012 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, развития жилищного строительства и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из           аварийного жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011-2012 годах» согласно приложению.

- Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                Н.И. Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                   Н.О.Луганцева

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 22 декабря 2011г. №  151

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011-2012 годах»

- Паспорт муниципальной   адресной   программы

« Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда  в Синегорском сельском поселении в 2011-2012 годах»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011-2012 годах» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде); Постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи: разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам. |
| Сроки реализации Программы | Программу планируется реализовать в течение 2011-2012 годов. |
| Основные направления реализации Программы | Формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Организационные мероприятия по реализации Программы |
| Исполнители Программы | Администрация Синегорского сельского поселения Администрация Белокалитвинского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования в рамках реализации Программы – 86730826,00 рублей, из них: 52729240,00 рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 20638292,00 рублей - средства областного бюджета – обязательная доля софинансирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 11438979,66 рублей - дополнительные средства областного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления; 1924314,34 рублей - средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ликвидация при финансовой поддержке за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов 2556,36 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 143 жителей из 68 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2010года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Оценка эффективности со-циальных и эконо-мических послед-ствий реализации Программы | Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Синегорского сельского поселения, признанных в установленном порядке аварийными. |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области осуществляет общее руководство и координацию деятельности исполнителя Программы, предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством; Администрация Белокалитвинского района. Администрация Синегорского сельского поселения предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области. |

2. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение  обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. Муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как не строит нового жилья, учитывая высокую степень дотационности бюджета, и не имеет свободного жилищного фонда.

Федеральный закон в указанной редакции позволяет решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, на территориях субъектов Российской Федерации.

Настоящая Программа разработана в целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», областной адресной программы и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2010 года, и его сноса.

Проблема переселения граждан из аварийного жилищного фонда решается программным методом, который позволяет консолидировать средства бюджетов всех уровней для достижения качественных показателей данной Программы.

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства;

- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам.

В рамках настоящей Программы в соответствии с заявкой, предоставленной в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2011-2012 годах подлежат отселению граждане из 15 многоквартирных домов  общей отселяемой площадью жилых помещений  2556,36 кв.м. по  перечню согласно приложению  № 1 к настоящей Программе.

4. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

- Формирование необходимой правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусматривающее анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

- принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли софинансирования за счет средств областного бюджета производятся в соответствии с действующим жилищным законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также в соответствии с законом о Фонде:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения, либо, по соглашению, им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренной статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

- гражданам, проживающим в жилом помещении муниципального жилищного фонда, которое признано непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

В случае предоставления переселяемым гражданам жилого помещения по норме предоставления общая площадь, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств областного  и (или) местного бюджетов сверх обязательной доли софинансирования, а также внебюджетных источников.

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц и вводимые в эксплуатацию в 2011-2012 годах;

строительство многоквартирных домов;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом для выплаты выкупной цены могут быть использованы средства не более чем в размере, рассчитанном исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. При этом при приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками таких домов, или лиц, с которыми заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, предельная  стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ростовской области, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам отселения отражен в приложении № 3;

- жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда предусмотренными Программой способами переселения;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте Администрации Синегорского сельского поселения.

- Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и (или) местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Объемы и источники финансирования Программы установлены приложением № 2 к настоящей Программе.

Объемы и направления расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования «Синегорское сельское поселение».

Финансирование Программы осуществляется в размере 86730826,00  рублей, из них:

52729240,00 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

20638292,00 рублей – средства областного бюджета – обязательная доля софинансирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

11438979,66 рублей – дополнительные средства областного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления;

1924314,34 рублей  – средства местного бюджета.

6. Обоснование объема средств на реализацию Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  за счет средств областного и местного бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости переселения на 1 кв. м. общей площади предоставляемого жилого помещения.

Предельная стоимость на 1 кв.м. общей площади предоставляемого жилого помещения определяется в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 28 (28700 рублей).

Приобретение органом местного самоуправления Синегорского сельского поселения жилых помещений для предоставления собственникам по договору мены взамен изымаемых   производится в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность.

Средства на строительство жилых помещений направляются органом местного самоуправления Синегорского сельского поселения в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, но не более цены за 1 кв. м.,  утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2011 № 28 (28700 рублей).

Орган местного самоуправления Синегорского сельского поселения вправе направлять на реализацию мероприятий Программы средства из  местного  бюджета.

Орган местного самоуправления Синегорского сельского поселения осуществляет переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели выполнения Программы в соответствии с заявкой, поданной в Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Синегорского сельского поселения, признанных в установленном порядке аварийными;

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов 2556,36  кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 143 жителей из 68 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2010г. аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также улучшение муниципальной среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

8. Управление Программой и система

организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществляет мониторинг хода реализации Программы.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области информирует Правительство Ростовской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о ходе реализации Программы.

Администрация Синегорского сельского поселения в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Ростовской области, обязана направлять в органы исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации настоящей Программы и выполнении предусмотренных статьей 14 Закона о Фонде условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Специалист Администрации                                            Н.О. Луганцева

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011-2012 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов Синегорского сельского поселения

| № п/п | Адрес МКД* | Документ, подтверждаю-щий признание МКД аварийным** |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД |  | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | п.Синегорский, ул. М. Горь-кого, д. 12 | 459 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 19 | 19 | 324,06 |  | 8 | 4 | 4 | 324,06 | 162,06 | 162,00 | 9300522,00 | 6684285,00 | 2616237,00 | 0,00 | 1505602,00 |
| 2 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 6 | 463 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 11 | 11 | 157,60 |  | 4 | 1 | 3 | 157,60 | 29,20 | 128,40 | 4523120,00 | 3 250 766,00 | 1272354,00 | 0,00 | 1136520,00 |
| 3 | п.Ясногока ул. Шоссейная, д. 4 | 463 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 15 | 15 | 375,80 |  | 10 | 5 | 5 | 375,80 | 175,40 | 200,40 | 10785460,00 | 7 751 510,00 | 3 033 950,00 | 0,00 | 722 092,00 |
| 4 | п.Углекамен-ный, ул. Новая, д. 4 | 461 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 23 | 23 | 347,60 |  | 8 | 4 | 4 | 347,60 | 175,10 | 172,50 | 9 976 120,00 | 7 169 837,00 | 2 806 283,00 | 0,00 | 246 820,00 |
| 5 | п.Ясногорка, ул. Л.Толстого, д. 3 | 463 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 4 | 4 | 92,40 | 3 |  | 1 | 2 | 92,40 | 46,50 | 45,90 | 2 651 880,00 | 1 905 906,00 | 745 974,00 | 0,00 | 576 870,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | п Ясногока, ул. Л.Толстого, д. 6 | 463 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 10 | 10 | 142,00 | 4 |  | 4 | 0 | 142,00 | 142,0 | 0,00 | 4 075 400,00 | 2 928 989,75 | 1 146 410,25 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п.Ясногорка, ул. Перова, д. 10 | 463 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 5 | 5 | 102,00 | 3 |  | 1 | 2 | 102,00 | 33,2 | 68,80 | 2 927 400,00 | 2 103 922,00 | 823 478,00 | 0,00 | 436 240,00 |
| 8 | п.Ясногока ул. Перова, д. 12 | 463 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 8 | 8 | 140,50 | 3 |  | 1 | 2 | 140,50 | 108,6 | 31,90 | 4 032 350,00 | 2 898 049,75 | 1 134 300,25 | 0,00 | 671 580,00 |
| 9 | п.Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 2 | 463 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 10 | 10 | 311,50 | 7 |  | 3 | 4 | 311,50 | 149,9 | 161,60 | 8 940 050,00 | 6 425 213,75 | 2 514 836,25 | 0,00 | 1455090,00 |
| 10 | п.Ясногрорка, ул. Мусорг-ского, д. 11 | 353 | 06.11.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 6 | 6 | 126,30 | 4 |  | 0 | 4 | 126,30 | 126,30 | 0,00 | 3 624 810,00 | 2 605 150,75 | 1 019 659,25 | 0,00 | 780 640,00 |
| 11 | п.Углекамен-ный, ул. К. Маркса, д. 8 | 461 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 8 | 8 | 106,40 | 2 |  | 1 | 1 | 106,40 | 53,20 | 53,20 | 3 053 680,00 | 2 194 679,00 | 859 001,00 | 0,00 | 1056160,00 |
| 12 | п.Ясногорка, ул. Стаханова, д. 9 | 463 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 4 | 4 | 96,40 | 4 |  | 4 | 0 | 96,40 | 96,4 | 0,00 | 2 766 680,00 | 1 988 412,00 | 778 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п.Ясногорка ул. Строителей, д. 3 | 353 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 4 | 4 | 112,20 | 2 |  | 0 | 2 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | 3 220 140,00 | 2 314 314,00 | 905 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п.Синегорский, пер. Нерудный, д. 7 | 1719 | 21.12.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 3 | 3 | 54,00 | 4 |  | 4 | 0 | 54,00 | 54,0 | 0,00 | 1 549 800,00 | 1 113 841,00 | 435 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п.Углекамен-ный, ул. Можайского, д. 6 | 459 | 29.04.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 13 | 13 | 67,60 | 2 |  | 0 | 2 | 67,60 | 0,00 | 67,6 | 1 940 120,00 | 1 394 364,00 | 545 756,00 | 0,00 | 4775680,00 |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 15 |  | х | х | х | х | 143 | 143 | 2556,36 | 68 |  | 33 | 35 | 2 556,36 | 1351,86 | 1 204,50 | 73 367 532,00 | 52 729 240,00 | 20638 292,00 | 0,00 | 13363294,00 |

Специалист Администрации                                                                       Н.О. Луганцева

Приложение 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011 – 2012 годах»

Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы

« Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда  в Синегорском сельском поселении

в 2011 – 2012 годах»

| Всего, рублей | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей | обязательная доля софинан- сирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета, рублей | средства областного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления, рублей | средства местного бюджета, рублей |
| 86730826,00 | 52 729 240,00 | 20 638 292,00 | 11 438 979,66 | 1924 314,34 |

Специалист Администрации                                                           Н.О. Луганцева

Приложение 3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011 – 2012 годах»

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов Синегорского сельского поселения по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | строительство МКД |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | дополни-тельные источ- ники финан-сирования | Норм-ативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. част-ная собст-вен-ность | пло-щадь | стои-мость | удель-ная стоимо- сть 1 кв. м | пло- щадь | стоимость | удель-ная стоимо- сть 1 кв. м | пло- щадь | стои- мость | удель-ная стои- мо сть 1 кв. м | пло- щадь | стои- мость | удель-ная стои-мо- сть 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Синегорский, ул. М.Горького, д. 12 | 324,06 | 162,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,06 | 9 300 522,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 522,00 | 1 505 602,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 2 | п.Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 6 | 157,60 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,60 | 4 523 120,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 523 120,00 | 1 136 520,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 3 | п.Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 4 | 375,80 | 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,80 | 10 785 460,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 785460,00 | 722 092,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 4 | п.Углекаменный, ул. Новая, д. 4 | 347,60 | 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,60 | 9 976 120,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 976 120,00 | 246 820,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 5 | п.Ясногорка, ул. Л.Толстого, д. 3 | 92,40 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 2 651 880,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 880,00 | 576 870,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 6 | п.Ясногока, ул. Л.Толстого, д. 6 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 4 075 400,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 400,00 | 0,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 7 | п.Ясногорка, ул. Перова, д. 10 | 102,00 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 2 927 400,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 400,00 | 436 240,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| 8 | п.Ясногока ул. Перова, д. 12 | 140,50 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,50 | 4 032 350,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 350,00 | 671 580,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 9 | п.Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 2 | 311,50 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,50 | 8 940 050,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940 050,00 | 1 455 090,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 10 | п.Ясногрорка, ул. Мусоргского, д. 11 | 126,30 | 126,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,30 | 3 624 810,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 810,00 | 780 640,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 11 | п.Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 8 | 106,40 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 3 053 680,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 680,00 | 1 056 160,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 12 | п.Ясногорка, ул. Стаханова, д. 9 | 96,40 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 2 766 680,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 680,00 | 0,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 13 | п.Ясногорка ул. Строителей , д. 3 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,20 | 3 220 140,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 140,00 | 0,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 1 | п.Синегорский, пер. Нерудный, д. 7 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 1 549 800,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 800,00 | 0,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 15 | п.Углекаменный, ул. Можайского, д. 6 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 1 940 120,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 120,00 | 4 775 680,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: |  | 2 556,36 | 1351,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556,36 | 73 367 532,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 367 532,00 | 13 363 294,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |

Специалист Администрации                                                                                           Н.О. Луганцева

Приложение 4

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011 – 2012 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в Синегорском сельском поселении в 2011- 2012 году»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  |  |  | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |  |  |  |  | Число жителей планируемых к переселению (человек) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2556,36 | 2556,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 | 143 |
| 1. | Синегорское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556,36 | 2 556,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 | 143 |

Специалист Администрации                                                                                      Н.О. Луганцева