АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04  июля  2012 года		        № 112                            п. Синегорский

О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 22.12.2011 № 151

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в связи с изменением числа жителей, постановкой на квартирный учет граждан,  уточнением количества и  площади расселяемых жилых помещений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести  в приложение к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 21.12.2011 № 151 «Об утверждении муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011- 2012 годах» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                Н.И. Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                 Н.О.Луганцева

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 04 июля 2012г. №  112

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 21.12.2011 № 151 «Об утверждении муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011- 2012 годах»

- В разделе 1:

1.1. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования в рамках реализации Программы – 84 269 227,00 рублей, из них: 52631887,26 рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 20600180,74 рублей - средства областного бюджета – обязательная доля софинансирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 9502993,90 рублей - дополнительные средства областного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления; 1534165,10 рублей - средства местного бюджета.» |
| --- | --- |

1.2. В подразделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «2556,36» заменить цифрами «2551,64».

2. В разделе 3 в абзаце одиннадцатом  цифры «2556,36» заменить цифрами «2551,64».

3. В разделе 5 абзацы третий – седьмой изложить в редакции:

«Финансирование Программы осуществляется в размере 84269227,00  рублей, из них:

52631887,26 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

20600180,74  рублей – средства областного бюджета – обязательная доля софинансирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

9502993,90 рублей – дополнительные средства областного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления;

1534165,10 рублей  – средства местного бюджета.»

- В разделе 7 в абзаце восьмом цифры «2556,36» заменить цифрами «2551,64», цифры «68» заменить цифрами «67».

- Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011-2012 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов Синегорского сельского поселения

| № п/п | Адрес МКД* | Документ, подтверждаю-щий признание МКД аварийным** |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД |  | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | п.Синегорский, ул. М. Горь-кого, д. 12 | 10 | 20.10.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 19 | 19 | 324,06 |  | 8 | 4 | 4 | 324,06 | 161,96 | 162,1 | 9300522,00 | 6 684 285,16 | 2 61 6236,84 | 0,00 | 914 669,0 |
| 2 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 6 | 23 | 04.02.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 10 | 10 | 157,60 |  | 4 | 1 | 3 | 157,60 | 29,20 | 128,40 | 4523120,00 | 3 250 766,34 | 1 272 354,66 | 0,00 | 398 930,00 |
| 3 | п.Ясногока ул. Шоссейная, д. 4 | 14 | 04.02.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 15 | 15 | 360,58 |  | 10 | 5 | 5 | 360,58 | 178,28 | 182,3 | 10348646,00 | 7 437571,88 | 2 911 074,12 | 0,00 | 1 099210,00 |
| 4 | п.Углекамен-ный, ул. Новая, д. 4 | 12 | 18.08.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 23 | 23 | 352,7 |  | 8 | 3 | 5 | 352,7 | 125,4 | 227,3 | 10122490,00 | 7 275033,56 | 2 847456,44 | 0,00 | 410410,00 |
| 5 | п.Ясногорка, ул. Л.Толстого, д. 3 | 16 | 12.08.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 4 | 4 | 92,40 | 3 |  | 1 | 2 | 92,40 | 46,50 | 45,90 | 2 651 880,00 | 1 905 906,16 | 745 973,84 | 0,00 | 576 870,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6 | п Ясногока, ул. Л.Толстого, д. 6 | 13 | 04.02.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 10 | 10 | 144,1 | 4 |  | 4 | 0 | 144,1 | 144,1 | 0,00 | 4 135670,00 | 2 972 306,03 | 1 163363,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п.Ясногорка, ул. Перова, д. 10 | 3 | 20.06.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 5 | 5 | 102,00 | 3 |  | 1 | 2 | 102,00 | 33,2 | 68,80 | 2 927 400,00 | 2 103 922,38 | 823 477,62 | 0,00 | 218120,00 |
| 8 | п.Ясногока ул. Перова, д. 12 | 2 | 20.06.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 8 | 8 | 140,50 | 3 |  | 1 | 2 | 140,50 | 108,6 | 31,90 | 4 032 350,00 | 2 898 049,94 | 1 134 300,06 | 0,00 | 671 580,00 |
| 9 | п.Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 2 | 15 | 04.02.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 12 | 12 | 314,8 | 9 |  | 7 | 2 | 314,8 | 235,8 | 79,0 | 9 034 760,00 | 6 493 282,01 | 2 541 477,99 | 0,00 | 229600,00 |
| 10 | п.Ясногрорка, ул. Мусорг-ского, д. 11 | 21 | 06.11.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 5 | 5 | 126,30 | 4 |  | 1 | 3 | 126,30 | 31,6 | 94,7 | 3 624 810,00 | 2 605 150,94 | 1 019 659,06 | 0,00 | 685930,00 |
| 11 | п.Углекамен-ный, ул. К. Маркса, д. 8 | 17 | 02.06.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 8 | 8 | 106,40 | 2 |  | 1 | 1 | 106,40 | 53,20 | 53,20 | 3 053 680,00 | 2 194 679,82 | 859 000,18 | 0,00 | 1056160,00 |
| 12 | п.Ясногорка, ул. Стаханова, д. 9 | 4 | 04.02.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 4 | 4 | 96,40 | 4 |  | 4 | 0 | 96,40 | 96,4 | 0,00 | 2 766 680,00 | 1 988 412,92 | 778 267,08 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п.Ясногорка ул. Строителей, д. 3 | 101 | 28.12.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 4 | 4 | 112,20 | 2 |  | 0 | 2 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | 3 220 140,00 | 2 314 314,62 | 905 825,38 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п.Синегорский, пер. Нерудный, д. 7 | 55 | 06.06.2009 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 3 | 3 | 149,8 | 1 |  | 1 | 0 | 54,00 | 54,0 | 0,00 | 1 549 800,00 | 1 113 841,26 | 435 958,74 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п.Боярышниковый, ул. Можайского, д. 6 | 11 | 14.01.2008 | IV квар-тал 2012г. | IV квар-тал 2013г. | 13 | 13 | 67,60 | 2 |  | 0 | 2 | 67,60 | 0,00 | 67,6 | 1 940 120,00 | 1 394 364,24 | 545 755,76 | 0,00 | 4775680,00 |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 15 |  | х | х | х | х | 143 | 143 | 2647,44 | 67 |  | 34 | 33 | 2 551,64 | 1221,54 | 1330,1 | 73 232068,00 | 52 631887,26 | 20600180,74 | 0,00 | 11037159,00 |

- Приложение 2 изложить в редакции:

Приложение 2

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011 – 2012 годах»

Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы

« Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда  в Синегорском сельском поселении

в 2011 – 2012 годах»

| Всего, рублей | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей | обязательная доля софинан- сирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета, рублей | средства областного бюджета на приобретение жилых помещений по норме предоставления, рублей (86,1%) | средства местного бюджета, рублей (13,9%) |
| 84 269 227,00 | 52 631 887,26 | 20 600 180,74 | 9 502 993,90 | 1 534 165,10 |

7. Приложение 3 изложить  редакции:

«Приложение 3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011 – 2012 годах»

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов Синегорского сельского поселения по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | строительство МКД |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость всего | дополни-тельные источ- ники финан-сирования | Норм-ативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. част-ная собст-вен-ность | пло-щадь | стои-мость | удель-ная стоимо- сть 1 кв. м | пло- щадь | стоимость | удель-ная стоимо- сть 1 кв. м | пло- щадь | стои- мость | удель-ная стои- мо сть 1 кв. м | пло- щадь | стои- мость | удель-ная стои-мо- сть 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Синегорский, ул. М.Горького, д. 12 | 324,06 | 161,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,06 | 9 300 522,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 522,00 | 914669,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 2 | п.Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 6 | 157,60 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,60 | 4 523 120,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 523 120,00 | 398930,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 3 | п.Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 4 | 360,58 | 178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,58 | 10 348 646,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10348 646,00 | 1099210,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 4 | п.Углекаменный, ул. Новая, д. 4 | 352,7 | 125,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,70 | 10122490,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10122490,00 | 410410,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 5 | п.Ясногорка, ул. Л.Толстого, д. 3 | 92,40 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 2 651 880,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 880,00 | 576 870,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 6 | п.Ясногока, ул. Л.Толстого, д. 6 | 144,10 | 144,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,10 | 4 135 670,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 1356700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 7 | п.Ясногорка, ул. Перова, д. 10 | 102,00 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 2 927 400,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 400,00 | 218120,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| 8 | п.Ясногока ул. Перова, д. 12 | 140,50 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,50 | 4 032 350,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 350,00 | 671 580,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 9 | п.Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 2 | 314,80 | 235,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,80 | 9 034 760,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 034 760,00 | 229600,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 10 | п.Ясногрорка, ул. Мусоргского, д. 11 | 126,30 | 31,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,30 | 3 624 810,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 810,00 | 685930,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 11 | п.Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 8 | 106,40 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 3 053 680,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 680,00 | 1 056 160,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 12 | п.Ясногорка, ул. Стаханова, д. 9 | 96,40 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 2 766 680,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 766 680,00 | 0,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 13 | п.Ясногорка ул. Строителей , д. 3 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,20 | 3 220 140,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 140,00 | 0,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 1 | п.Синегорский, пер. Нерудный, д. 7 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 1 549 800,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 800,00 | 0,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| 15 | п.Боярышникоый, ул. Можайского, д. 6 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 1 940 120,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 120,00 | 4 775 680,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: |  | 2 551,64 | 1221,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,64 | 73 232068,00 | 28700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 232068,00 | 11037159,00 | 28 700,00 | 21 525,00 |

8. Приложение 4 изложить  редакции:

«Приложение 4

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2011 – 2012 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в Синегорском сельском поселении в 2011- 2012 году»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |  |  |  |  | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) |  |  |  |  | Число жителей планируемых к переселению (человек) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | всего по году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2551,64 | 2551,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 | 143 |
| 1. | Синегорское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,64 | 2 551,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 | 143 |

Специалист Администрации                                                                Н.О. Луганцева