АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2013 года	                      № 13                        п.Синегорский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных внутрипоселковых дорог в Синегорском сельском поселении на 2011 - 2014 годы" за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Синегорского сельского поселения от 28.09.2012 г. № 162 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:

1. Отчет о реализации муниципальной  долгосрочной  целевой программы «Развитие сети автомобильных  внутрипоселковых  дорог в  Синегорском сельском поселении  на 2011 -2014 годы» за 2012 год,  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Синегорского

сельского поселения                                                                 Т.А.Суржикова

Верно:

Специалист Администрации                                                   В.И.Попкова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 25 января 2013 г. № 13

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных внутрипоселковых дорог в Синегорском сельском поселении  на 2011-2014 годы» за 2012 год

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | 4828,2 | 0,0 | 4099,0 | 729,2 | 0,0 | 4828,2 | 0,0 | 4099,0 | 729,2 | 0,0 | 4770,2 | 0,0 | 4048,9 | 721,3 | 0,0 |  |
| 1. | Капитальный ремонт внутригородских, внутрипоселковых дорог и тротуаров | 2158,1 | 0,0 | 1818,5 | 339,6 | 0,0 | 2158,1 | 0,0 | 1818,5 | 339,6 | 0,0 | 2124,9 | 0,0 | 1791,2 | 333,7 | 0,0 | Экономия по результатам торгов |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1875,7 | 0,0 | 1615,0 | 260,7 | 0,0 | 1875,7 | 0,0 | 1615,0 | 260,7 | 0,0 | 1862,1 | 0,0 | 1603,3 | 258,8 | 0,0 | Экономия по результатам торгов |
| 3. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 794,4 | 0,0 | 665,5 | 128,9 | 0,0 | 794,4 | 0,0 | 665,5 | 128,9 | 0,0 | 783,2 | 0,0 | 654,4 | 128,8 | 0,0 |  |

Верно:

Специалист Администрации                                                               В.И.Попкова