АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января  2013 года                             № 19                         п.Синегорский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Синегорского сельского поселения на 2012 - 2014 годы" за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Синегорского сельского поселения от 28.09.2012г. № 162 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:

1. Отчет о реализации муниципальной   долгосрочной  целевой программы «Благоустройство территории Синегорского сельского поселения   на 2012 -2014 годы» за 2012 год,  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Синегорского

сельского поселения                                                                  Т.А.Суржикова

Верно:

Специалист Администрации                                                   В.И.Попкова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 25 января 2013 г. № 19

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории  Синегорского сельского поселения  на 2012-2014 годы» за 2012 год

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | 177,7 | 0,0 | 0,0 | 177,7 | 0,0 | 177,7 | 0,0 | 0,0 | 177,7 | 0,0 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 176,7 | 0,0 |  |
| 1. | Озеленение территории | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |
| 2. | Ремонт памятников участникам ВОВ | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |
| 3. | Отлов бродячих животных | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |
| 4. | Противоклещевая обработка | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |
| 5. | Приобретение аншлагов для установки на фасадах жилых домов, изготовление баннера | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |

Верно:

Специалист Администрации                                                               В.И.Попкова