Приложение 1

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 10 января 2014 г. № 05

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в   Синегорском сельском поселении  в 2013-2015 годах»

за 2013 год

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет * | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет * | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | 84201,2 | 82797,1 | 1323,0 | 81,1 | 0,0 | 84201,2 | 82797,1 | 1323,0 | 81,1 | 0,0 | 72388,1 | 71049,1 | 1258,0 | 81,0 | 0,0 |  |
| 1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 84120,2 | 82797,1 | 1323,0 | 0,1 | 0,0 | 84120,2 | 82797,1 | 1323,0 | 0,1 | 0,0 | 72307,1 | 71049,1 | 1258,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с изменениями в программе способа переселения граждан и с непоступлением средств из областного бюджета на переселение граждан |
| 2. | Проведение оценочных работ жилых помещений аварийного жилищного фонда | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 |  |

Верно:

Специалист Администрации                                                               В.И.Попкова