Приложение 1

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 10 января 2014 г. № 06

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории  Синегорского сельского поселения  на 2012-2014 годы» за 2013 год

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 158,0 | 0,0 | 158,0 | 0,0 | 0,0 | 158,0 | 0,0 | 145,2 | 0,0 | 0,0 | 145,2 | 0,0 |  |
| 1. | Озеленение территории | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 126,4 | 0,0 | Экономия по результатам торгов |
| 2. | Ремонт памятников участникам ВОВ | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |
| 3. | Противоклещевая обработка | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |

Верно:

Специалист Администрации                                                               В.И.Попкова