Приложение 1

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 10 января 2014 г. № 07

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  Синегорского сельского поселения  на 2011-2014 годы» за 2013 год

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Областной бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областнойбюджет | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областнойбюджет* | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | 1312,8 | 659,5 | 200,0 | 453,3 | 0,0 | 1312,8 | 659,5 | 200,0 | 453,3 | 0,0 | 1283,9 | 659,5 | 198,7 | 425,7 | 0,0 |  |
| 1. | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного освещения) | 701,6 | 659,5 | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 701,6 | 659,5 | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 701,6 | 659,5 | 0,0 | 42,1 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |
| 2. | Строительный контроль за строительством, реконструкцией объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |
| 3. | Мероприятия по ремонту муниципальных объектов водоканализационного хозяйства | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 135,8 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | 0,0 | Экономия по результатам торгов |
| 4. | Мероприятия по ремонту, содержанию и восстановлению сетей уличного освещения | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 260,3 | 0,0 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 260,3 | 0,0 | 259,3 | 0,0 | 0,0 | 259,3 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |
| 5. | Изготовление расчетных схем газификации | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 198,7 | 0,0 | 198,7 | 0,0 | 0,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объеме |

Верно:

Специалист Администрации                                                               В.И.Попкова