Приложение 1

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 10 января 2014 г. № 12

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие жилищного хозяйства  на территории  Синегорского сельского поселения  на 2010-2014 годы» за 2013 год

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет* | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет* | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет* | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | 6099,3 | 5715,1 | 364,8 | 19,4 | 0,0 | 6099,3 | 5715,1 | 364,8 | 19,4 | 0,0 | 4412,7 | 4037,4 | 364,8 | 10,5 | 0,0 |  |
| 1. | Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации на проведение энергетических обследований многоквартирных домов | 6099,3 | 5715,1 | 364,8 | 19,4 | 0,0 | 6099,3 | 5715,1 | 364,8 | 19,4 | 0,0 | 4412,7 | 4037,4 | 364,8 | 10,5 | 0,0 | Не поступила субсидия за счет средств областного бюджета |

Верно:

Специалист Администрации                                                               В.И.Попкова