АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26  мая  2014 года		           №   82                          п. Синегорский

О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 13.05.2013 № 117

В целях уточнения объемов финансирования, показателей, порядка и сроков реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2013 – 2017 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести  в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 13.05.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2013-2017 годах» изменения согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                           Н.И. Волков

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 26 мая 2014г. № 82

Изменения,

вносимые в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 13.05.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельском поселении в 2013-2017  годах»

- Наименование изложить в редакции:

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах».

- Абзац 1 изложить в редакции:

«В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного строительства, и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЮ:»

- Пункт 1 изложить в редакции:

«Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах» согласно приложению.»

- Приложение изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению  Администрации

Синегорского сельского поселения

от 13 мая 2014г. № 117

- Паспорт

муниципальной  адресной   программы  « Переселение граждан

из  аварийного   жилищного   фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

в 2013 – 2017 годах»

| Наименование Программы | - муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013- 2017 годах» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия Программы | - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде), постановление Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010-2015 годы» (до 01.01.2014), постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (с 01.01.2014). |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Основная цель и задачи Программы | - основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи: разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд). |
| Сроки и этапы реализации Программы | - средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в период с 2013 года по 01 сентября 2017г.; переселение граждан запланировано в период с 2013 года по 01 сентября 2017г.; 1 этап – 2013 год 2 этап – 2014 год 3 этап – 2015 год 4 этап- 2016 год 5 этап – с 01.01.2017г. до 01.09.2017г. |
| Основные направления реализации Программы | - формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; проведение организационных мероприятий по реализации Программы; сбор и обобщение информации о сносе расселенных многоквартирных домов |
| Исполнитель Программы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | -общий объем финансирования Программы составляет 104136679,00 руб., из них: 92581360,04 руб. - средства Фонда; 10796611,39 руб. - средства областного бюджета; 698707,57 руб. - средства местного; 60000,00 руб. дополнительные средства местного бюджета. В том числе: - Общий объем финансирования мероприятий по этапу 2013 года составляет 67962590,00 руб., в том числе: 59214134,70 руб. – средства Фонда; 8158159,52 руб. – средства областного бюджета; 530295,78 руб. – средства местного бюджета; 60000,00 руб. – дополнительные средства местного бюджета. - Общий объем финансирования мероприятий с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства по этапу 2016 года составляет 36174089,00 руб., в том числе: 33367225,34 руб. – средства Фонда; 2638451,87 руб. – средства областного бюджета; 168411,79 руб. – средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; -обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -ликвидация 3120,37 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 174 жителей из 81 жилых помещений, в том числе: -по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счёт средств Фонда, - 2180,3 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 122 жителей из 53 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, - по мероприятиям, реализуемым с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 940,07 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 52 жителей из 28 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012г. аварийными, подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Оценка эффективности реализации Программы | -реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Синегорского сельского поселения, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с их физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | -министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области осуществляет общее руководство и координацию деятельности исполнителя Программы, предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством; Администрация Белокалитвинского района; Администрация Синегорского сельского поселения предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Администрацию Белокалитвинского района. |

II. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одной из основных задач государственной жилищной политики в Ростовской области, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан,  безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих многоквартирном аварийном жилищном фонде.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. В муниципальном образовании  «Синегорское сельское поселение» решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в бюджете поселения  денежных средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан, но и улучшение среды сельского поселения за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции.

III. Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации положений Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010-2015 годы» (до 01.01.2014), постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (с 01.01.2014), в том числе для предоставления финансовой поддержки Фонда муниципальным образованиям, выполнившим условия, определенные частью 1 статьи 14 Закона о Фонде.

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые по состоянию на 01 января 2012 года признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе за счет средств Фонда.

В рамках настоящей Программы подлежат отселению граждане, проживающие в многоквартирных домах общей отселяемой площадью жилых помещений  3120,37 кв.м. по  перечню согласно приложениям  № 1- № 2 к настоящей Программе.

IV. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

- Формирование необходимой правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусматривающие анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

- принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Фонда  и областного и местного бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2 и 3  статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату им выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения либо, по соглашению, им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренной статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

- гражданам, занимающим по договору социального найма жилые  помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,  и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства могут осуществляться следующими способами:

строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) муниципальным образованием за счет средства Фонда, средств долевого финансирования областного и (или) местного бюджетов, не допускается.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам отселения – приложения № 3-№ 4 к настоящей Программе.

- жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе и с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусмотренными Программой способами переселения;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте Администрации Синегорского сельского поселения.

- Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

V. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, формируются за счет средств Фонда, областного и (или) местного бюджетов. Объемы и источники финансирования Программы определены в приложениях № 5-№ 6 к настоящей Программе.

Объемы и направления расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования «Синегорское сельское поселение».

Финансирование Программы осуществляется в размере 104136679,00 рублей, из них:

92581360,04 рублей - средства Фонда;

10796611,39 руб. - средства областного бюджета;

698707,57 руб. - средства местного;

60000,00 руб. дополнительные средства местного бюджета.

VI. Обоснование объема средств на реализацию Программы.

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости 1 кв.м. общей площади предоставляемого жилого помещения.

Стоимость переселения 1 кв.м. общей площади предоставляемого жилого помещения в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда, рассчитана исходя из предельной стоимости 1 кв.м.:

- для этапа 2013 года – 30100 руб.;

-для этапа 2016 года – 36700 руб.

Приобретение муниципальным образованием «Синегорское сельское поселение» жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность или на основании соглашения с собственником жилых помещений в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений.

Средства на строительство жилых помещений расходуются муниципальным образованием «Синегорское сельское поселение» в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации на строительство данных многоквартирных домов, а также с учетом средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилых помещений, определенной приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период реализации.

Администрация Синегорского сельского поселения вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства местного бюджета. Объемы и источники финансирования программных мероприятий за счет средств местного бюджета установлены приложением № 7 к настоящей Программе.

Администрация Синегорского сельского поселения осуществляет переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных им в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении №  8 к настоящей Программе.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Синегорского сельского поселения, признанных в установленном порядке аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

развитие малоэтажного жилищного строительства.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012г.;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация  3120,37  кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 174 жителей из 81 жилого помещения, в том числе:

- по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда, - 2180,3 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением  122 жителей из 53 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- по мероприятиям, реализуемым с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, - 940,07 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 52 жителей из 28 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также улучшение муниципальной среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, привлечение финансовых средств в сферу малоэтажного домостроения.

VIII. Управление Программой и система

организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

Фонд осуществляет мониторинг хода реализации Программы.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области информирует Правительство Ростовской области и Фонд о ходе реализации Программы.

Администрация Синегорского сельского поселения в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Ростовской области, обязана направлять в органы исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации настоящей Программы.

Специалист Администрации                                           В.И. Попкова

«Приложение № 7

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в  2013-2017 годах»

Объемы и источники финансирования программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источники финансиро-вания | Стоимость, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| 1 | Изготовление сметной документации на снос аварийного жилищного фонда | Администрация Синегорского сельского поселения | 2013г | Местный бюджет | 60000,00 | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  | 60000,00 | - | - | - | - |

Приложение №  8

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  в 2013 – 2017 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013- 2017 годах»

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | Всего по году | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | Всего по году | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | Всего по году |
|  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Синегорское сельское поселение | 541,20 | 1639,10 | 0 | 0 | 940,07 | 3120,37 | 13 | 40 | 0 | 0 | 28 | 81 | 30 | 92 | 0 | 0 | 52 | 174 |

Специалист Администрации                                                             В.И. Попкова

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной адресной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилищного строительства в 2013-2017 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, расселяемых с финансовой поддержкой Фонда в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  |  | Всего |  |  |  | Строительство МКД |  |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщика |  |  |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  | Стоимость |  | Площадь | Стоимость |  |  | Удельная стоимость 1 кв.м |  | Площадь |  |  | Стоимость |  | Удельная стоимость 1 кв.м |  | Площадь | Стоимость |  |  | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь |  | Стоимость |  | Удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кв. м |  | руб. |  | кв. м | руб. |  |  | руб. |  | кв. м |  |  | руб. |  | руб. |  | кв. м | руб. |  |  | руб. | кв. м |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Синегорский, ул. Веселая, д. 9 |  |  | 81,60 |  | 3534210,00 |  | - | - |  | - |  |  | 81,60 |  |  | 3534210,00 |  | 43311,40 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Синегорский, ул. Кошевого, д. 1 |  |  | 19,70 |  | 722990,00 |  | - | - |  | - |  |  | 19,7 |  |  | 722990 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 |  |  | 37,30 |  | 1368910,00 |  | - | - |  | - |  |  | 37,30 |  |  | 1368910,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Синегорский, пер. Нерудный, д.7 |  |  | 54,00 |  | 1981800,00 |  | - | - |  | - |  |  | 54,00 |  |  | 1981800,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Синегорский, ул. Маякковского, д. 2 |  |  | 89,57 |  | 3287219,00 |  | - | - |  | - |  |  | 89,57 |  |  | 3287219,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 6 |  |  | 26,80 |  | 983560,00 |  | - | - |  | - |  |  | 26,80 |  |  | 983560,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п.Синегорский, ул.Социалистиче-ская, д. 22 |  |  | 62,30 |  | 2286410,00 |  | - | - |  | - |  |  | 62,30 |  |  | 2286410,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Синегорский, ул. Шверника, д. 1 |  |  | 33,40 |  | 1225780,00 |  | - | - |  | - |  |  | 33,40 |  |  | 1225780,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Углекеаменный, ул. К .Маркса, д. 8 |  |  | 61,30 |  | 2249710,00 |  | - | - |  | - |  |  | 61,30 |  |  | 2249710,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а |  |  | 57,50 |  | 2110250,00 |  | - | - |  | - |  |  | 57,50 |  |  | 2110250,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 6 |  |  | 21,10 |  | 774370,00 |  | - | - |  | - |  |  | 21,1 |  |  | 774370 |  | 36700 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 |  |  | 41,50 |  | 1523050,00 |  | - | - |  | - |  |  | 41,5 |  |  | 1523050 |  | 36700 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 |  |  | 71,60 |  | 3024080,00 |  | - | - |  | - |  |  | 71,60 |  |  | 3024080,00 |  | 42235,75 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 3 |  |  | 45,90 |  | 2422200,00 |  | - | - |  | - |  |  | 45,90 |  |  | 2422200,00 |  | 52771,24 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 |  |  | 34,80 |  | 1277160,00 |  | - | - |  | - |  |  | 34,80 |  |  | 1277160,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 |  |  | 36,60 |  | 1343220,00 |  | - | - |  | - |  |  | 36,60 |  |  | 1343220,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 |  |  | 32,70 |  | 1200090,00 |  | - | - |  | - |  |  | 32,70 |  |  | 1200090,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 |  |  | 67,30 |  | 2469910,00 |  | - | - |  | - |  |  | 67,30 |  |  | 2469910,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная , д. 4 |  |  | 65,10 |  | 2389170,00 |  | - | - |  | - |  |  | 65,10 |  |  | 2389170,00 |  | 36700,00 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению |  |  |  | 940,07 |  | 36174089,00 |  | - | - |  | - |  |  | 940,07 |  |  | 36174089,00 |  | Х |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Переселение граждан из аварийного жилищного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фонда в Синегорском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2013-2017 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень аварийных многоквартирных домов Синегорского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чел. | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД |  | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению |  | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность |  | муниципальная собственность |  |  |  | частная собственность |  | муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  |  |  |  |  |  | за счет средств субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные /дополни-тельные источники финанс-ирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  | кв.м. | ед. |  | ед. |  | ед. |  | кв.м. |  | кв.м. |  | кв.м. |  | руб. |  |  |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за 2013-2017 годы, в т.ч. |  | х | х | х | х |  | 288 | 174 |  | 5326,70 | 81 |  | 63 |  | 18 |  | 3120,37 |  | 2463,77 |  | 656,60 |  | 102795308,00 |  |  |  | 59214134,70 |  |  | 38818288,04 |  | 2487325,26 |  | 2275560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за 2013-2017 годы с финансовой поддержкой фонда |  | х | х | х | х |  | 235 | 122 |  | 4024,40 | 53 |  | 42 |  | 11 |  | 2180,30 |  | 1750,80 |  | 429,50 |  | 67902590,00 |  |  |  | 59214134,70 |  |  | 6019133,12 |  | 393762,18 |  | 2275560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за 2013-2017 годы без финансовой поодержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 204 | 52 |  | 3643,60 | 28 |  | 21 |  | 7 |  | 940,07 |  | 712,97 |  | 227,10 |  | 34892718,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 32799154,92 |  | 2093563,08 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч. |  | х | х | х | х |  | 235 | 122 |  | 4024,40 | 53 |  | 42 |  | 11 |  | 2180,30 |  | 1750,80 |  | 429,50 |  | 67902590,00 |  |  |  | 59214134,70 |  |  | 6019133,12 |  | 393762,18 |  | 2275560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2013года с финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 158 | 122 |  | 4024,40 | 53 |  | 42 |  | 11 |  | 2180,30 |  | 1750,80 |  | 429,50 |  | 67703027,00 |  |  |  | 59034528,00 |  |  | 6000374,19 |  | 392564,81 |  | 2275560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Синегорский, ул. Веселая, д. 9 | 421 | 11.11.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 21 | 14 |  | 613,50 | 6 |  | 6 |  | 0 |  | 226,50 |  | 226,50 |  | 0,00 |  | 6817650,00 |  |  |  | 6135885,00 |  |  | 640859,10 |  | 40905,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Синегорский, ул. Кошевого, д. 1 | б/н | 20.12.2004 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 8 | 7 |  | 548,10 | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 111,80 |  | 64,40 |  | 47,40 |  | 3563840,00 |  |  |  | 3028662,00 |  |  | 316326,92 |  | 20191,08 |  | 198660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 469 | 21.12.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 18 | 4 |  | 73,20 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 35,90 |  | 35,90 |  | 0,00 |  | 1080590,00 |  |  |  | 972531,00 |  |  | 101575,46 |  | 6483,54 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Синегорский, ул. М. Горького, д. 11 | 349 | 25.08.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 4 | 4 |  | 140,40 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 86,80 |  | 86,80 |  | 0,00 |  | 2599436,00 |  |  |  | 2339492,40 |  |  | 244346,98 |  | 15596,62 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Синегорский, ул. Мира, д. 1 | 390 | 21.09.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 7 | 7 |  | 106,00 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 106,00 |  | 52,90 |  | 53,10 |  | 3190600,00 |  |  |  | 2871540,00 |  |  | 299916,40 |  | 19143,60 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 2 | 361 | 11.11.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 5 | 5 |  | 199,60 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 87,40 |  | 87,40 |  | 0,00 |  | 2630740,00 |  |  |  | 2367666,00 |  |  | 247289,56 |  | 15784,44 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 6 | 128 | 05.10.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 4 | 3 |  | 120,30 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 27,80 |  | 27,80 |  | 0,00 |  | 833770,00 |  |  |  | 750393,00 |  |  | 78374,38 |  | 5002,62 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 7 | 92 | 16.12.2009 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 2 | 2 |  | 140,50 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 88,20 |  | 88,20 |  | 0,00 |  | 2654820,00 |  |  |  | 2539145,70 |  |  | 99745,38 |  | 15928,92 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Синегорский, ул. Шверника, д. 1 | 125 | 23.09.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 6 | 5 |  | 164,20 | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 103,30 |  | 103,30 |  | 0,00 |  | 3032575,00 |  |  |  | 2729317,50 |  |  | 285062,05 |  | 18195,45 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 4а | 405 | 10.10.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 6 | 6 |  | 114,10 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 114,10 |  | 114,10 |  | 0,00 |  | 3425681,00 |  |  |  | 3083112,90 |  |  | 322014,01 |  | 20554,09 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Синегорский, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5 | 425 | 11.11.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 3 | 3 |  | 89,20 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 89,20 |  | 44,60 |  | 44,60 |  | 2684920,00 |  |  |  | 2416428,00 |  |  | 252382,48 |  | 16109,52 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а | 241 | 09.02.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 10 | 9 |  | 113,90 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 56,40 |  | 56,40 |  | 0,00 |  | 1697640,00 |  |  |  | 1527876,00 |  |  | 159578,16 |  | 10185,84 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 7 | 240 | 09.02.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 2 | 2 |  | 91,10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 91,10 |  | 45,20 |  | 45,90 |  | 2732779,00 |  |  |  | 2459501,10 |  |  | 256881,23 |  | 16396,67 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 | 75 | 31.01.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 7 | 5 |  | 135,10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 46,80 |  | 27,10 |  | 19,70 |  | 1408680,00 |  |  |  | 1267812,00 |  |  | 132415,92 |  | 8452,08 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 | 21 | 21.04.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 5 | 1 |  | 153,10 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 23,90 |  | 0,00 |  | 23,90 |  | 993300,00 |  |  |  | 647451,00 |  |  | 67622,66 |  | 4316,34 |  | 273910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 1 | 255 | 18.02.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 5 | 5 |  | 88,90 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 88,90 |  | 0,00 |  | 88,90 |  | 2675890,00 |  |  |  | 2408301,00 |  |  | 251533,66 |  | 16055,34 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 4 | 340 | 27.06.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 4 | 4 |  | 85,80 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 85,80 |  | 42,90 |  | 42,90 |  | 2582580,00 |  |  |  | 2324322,00 |  |  | 242762,52 |  | 15495,48 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 | 109 | 28.01.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 10 | 9 |  | 199,10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 75,00 |  | 43,60 |  | 31,40 |  | 4021360,00 |  |  |  | 2031750,00 |  |  | 212205,00 |  | 13545,00 |  | 1763860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 8 | 368 | 28.08.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 3 | 3 |  | 160,40 | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 115,20 |  | 115,20 |  | 0,00 |  | 3408223,00 |  |  |  | 3067400,70 |  |  | 320372,96 |  | 20449,34 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 | 414 | 11.11.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 3 | 2 |  | 82,10 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 45,50 |  | 45,50 |  | 0,00 |  | 1369550,00 |  |  |  | 1232595,00 |  |  | 128737,70 |  | 8217,30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 2 | 417 | 11.11.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 3 | 3 |  | 80,40 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 80,40 |  | 80,40 |  | 0,00 |  | 2392348,00 |  |  |  | 2153113,20 |  |  | 224880,71 |  | 14354,09 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 2 | 416 | 11.11.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 3 | 3 |  | 125,60 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 94,50 |  | 62,80 |  | 31,70 |  | 2883580,00 |  |  |  | 2560005,00 |  |  | 267378,30 |  | 17066,70 |  | 39130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 | 371 | 09.09.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 5 | 4 |  | 132,40 | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 99,70 |  | 99,70 |  | 0,00 |  | 2999465,00 |  |  |  | 2699518,50 |  |  | 281949,71 |  | 17996,79 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 | 331 | 01.06.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 6 | 4 |  | 141,40 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 74,10 |  | 74,10 |  | 0,00 |  | 2230410,00 |  |  |  | 2007369,00 |  |  | 209658,54 |  | 13382,46 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 2 | 415 | 11.11.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. |  | 8 | 8 |  | 126,00 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 126,00 |  | 126,00 |  | 0,00 |  | 3792600,00 |  |  |  | 3413340,00 |  |  | 356504,40 |  | 22755,60 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч. |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2014года с финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч. |  | х | х | х | х |  | 204 | 52 |  | 3643,60 | 28 |  | 21 |  | 7 |  | 940,07 |  | 712,97 |  | 227,10 |  | 34892718,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 32799154,92 |  | 2093563,08 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2015года с финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 204 | 52 |  | 3643,60 | 28 |  | 21 |  | 7 |  | 940,07 |  | 712,97 |  | 227,10 |  | 34892718,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 32799154,92 |  | 2093563,08 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п. Синегорский, ул. Веселая, д. 9 | 421 | 11.11.2011 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 44 | 7 |  | 613,50 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 81,60 |  | 42,30 |  | 39,30 |  | 3409020,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3204478,80 |  | 204541,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п. Синегорский, ул. Кошевого, д. 1 | б/н | 20.12.2004 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 33 | 1 |  | 548,10 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 19,70 |  | 19,70 |  | 0,00 |  | 697380,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 655537,20 |  | 41842,80 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 469 | 21.12.2011 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 18 | 14 |  | 73,20 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 37,30 |  | 37,30 |  | 0,00 |  | 1320420,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1241194,80 |  | 79225,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | п. Синегорский, пер. Нерудный, д.7 | 55 | 06.06.2009 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 3 | 3 |  | 149,80 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 54,00 |  | 54,00 |  | 0,00 |  | 1911600,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1796904,00 |  | 114696,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | п. Синегорский, ул. Маякковского, д. 2 | 211 | 20.12.2010 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 3 | 3 |  | 119,32 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 89,57 |  | 29,67 |  | 59,90 |  | 3170778,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2980531,32 |  | 190246,68 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 6 | 128 | 05.10.2010 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 7 | 1 |  | 120,30 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 26,80 |  | 26,80 |  | 0,00 |  | 948720,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 891796,80 |  | 56923,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п.Синегорский, ул.Социалистиче-ская, д. 22 | 195 | 22.11.2010 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 6 | 2 |  | 186,80 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 62,30 |  | 33,30 |  | 29,00 |  | 2205420,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2073094,80 |  | 132325,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | п. Синегорский, ул. Шверника, д. 1 | 125 | 23.09.2010 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 8 | 1 |  | 164,20 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 33,40 |  | 33,40 |  | 0,00 |  | 1182360,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1111418,40 |  | 70941,60 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | п. Углекеаменный, ул. К .Маркса, д. 8 | 8 | 02.06.2008 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 8 | 3 |  | 114,50 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 61,30 |  | 61,30 |  | 0,00 |  | 2170020,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2039818,80 |  | 130201,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а | 241 | 09.02.2011 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 10 | 1 |  | 113,90 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 57,50 |  | 57,50 |  | 0,00 |  | 2035500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1913370,00 |  | 122130,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 6 | 74 | 31.01.2006 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 6 | 1 |  | 146,80 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 21,10 |  | 21,10 |  | 0,00 |  | 746940,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 702123,60 |  | 44816,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 | 75 | 31.01.2006 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 8 | 2 |  | 135,10 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 41,50 |  | 41,50 |  | 0,00 |  | 1469100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1380954,00 |  | 88146,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 | 21 | 21.04.2010 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 5 | 4 |  | 153,10 | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 71,60 |  | 49,40 |  | 22,20 |  | 2916960,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2741942,40 |  | 175017,60 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 3 | 16 | 04.02.2008 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 4 | 2 |  | 92,40 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 45,90 |  | 0,00 |  | 45,90 |  | 2336400,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2196216,00 |  | 140184,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 | 109 | 28.01.2010 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 12 | 1 |  | 199,10 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 34,80 |  | 34,80 |  | 0,00 |  | 1231920,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1158004,80 |  | 73915,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 | 414 | 11.11.2011 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 3 | 1 |  | 82,10 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 36,60 |  | 36,60 |  | 0,00 |  | 1295640,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1217901,60 |  | 77738,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 | 371 | 09.09.2011 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 5 | 1 |  | 132,40 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 32,70 |  | 32,70 |  | 0,00 |  | 1157580,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1088125,20 |  | 69454,80 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 | 331 | 01.06.2011 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 6 | 2 |  | 141,40 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 67,30 |  | 67,30 |  | 0,00 |  | 2382420,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2239474,80 |  | 142945,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная , д. 4 | 14 | 04.02.2008 | IV кв-л 2015г. | IV кв-л 2016г. |  | 15 | 2 |  | 357,58 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 65,10 |  | 34,30 |  | 30,80 |  | 2304540,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2166267,60 |  | 138272,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч. |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2016 года с финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2017 года, в т.ч. |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2017 года с финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х |  | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к муниципальной адресной программе |  |  |
|  |  | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, |  |  |
|  |  | в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного |  |  |
|  |  | жилищного строительства в 2013-2017 годах" |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы |  |  |  |  |
| "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом |  |  |  |  |
| необходимости развития малоэтажного жилищного в 2013-2017 годах" |  |  |  |  |
| по этапу 2016 года с привлечением средств Фонда |  |  |  |  |
| Отселяемая площадь, кв.м. | Всего | Объем финансирования (рублей) |  |  |
|  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета |
| 940,07 | 36174089,00 | 33367225,34 | 2638451,87 | 168411,79 |