

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.12.2015 № 315 п. Синегорский

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 13.05.2013 № 117  |

В целях уточнения объемов финансирования, показателей, порядка реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 13.05.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения Н.И. Волков

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 30.12.2015 № 315

 «Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 13.05.2013 № 117

Муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

1. Паспорт
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы  | – | муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах (далее - Программа). |
| Основание для принятия Программы | – | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде), постановление Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы» (до 01.01.2014г.), постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (с 01.01.2014 г.) |
| Муниципальный заказчик Программы  |  | - Администрация Синегорского сельского поселения |
| Разработчик Программы  | – | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Основная цельи задачи Программы  | – | основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан.Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) |
| Сроки и этапы реализации Программы  | – | средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в период с 1 января 2013 г. по 1 сентября 2017 г.;переселение граждан запланировано в период с 1 сентября 2013 г. по 1 сентября 2017 г.;1-й этап – 2013-2014 годы (срок реализации 2013 – 2014 годы)2-й этап – 2014-2015 годы (срок реализации 2014 – 2015 годы)3-й этап – 2015-2016 годы (срок реализации 2015 – 2016 годы)4-й этап – 2016 -2017 годы (срок реализации 2016 – 01 сентября 2017 года). |
| Основные направления реализации Программы  | – | формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;проведение организационных мероприятий по реализации Программы;сбор и обобщение информации о сносе расселенных многоквартирных аварийных домов |
| Исполнитель Программы  | – | Администрация Синегорского сельского поселения |
|  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы составляет 103280826,00 руб., из них:90806646,51 руб. – средства Фонда;11660340,24 руб. – средства областного бюджета;753839,25 руб. – средства местных бюджетов;60 000,00 руб. – дополнительные средства местного бюджета.в том числе: - общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда, составляет 100791926,00 руб., из них:90806646,51 руб. – средства Фонда;9320774,24 руб. – средства областного бюджета;604505,25 руб. – средства местных бюджетов;60000,00 руб. – дополнительные средства местного бюджета.- общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местных бюджетов, составляет 2488900,00 руб., из них:2339566,00 руб. – средства областного бюджета;149334,00 руб. – средства местного бюджета.С разбивкой по этапам: Общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2013-2014 годов с привлечением средств Фонда составляет 67763027,00 руб., из них:59034528,00 руб. – средства Фонда;8139400,59 руб. – средства областного бюджета;529098,41 руб. – средства местных бюджетов;60000,00 руб. – дополнительные средства местного бюджета.Общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2014-2015 годов, реализуемых за счет средств областного и местного бюджетов составляет 2488900,00 руб., из них:2339566,00 руб. – средства областного бюджета;149334,00 руб. – средства местного бюджета.Общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2016-2017 годов с привлечением средств Фонда составляет 33028899,00 руб., из них:31772118,51 руб. – средства Фонда;1181373,65 руб. – средства областного бюджета;75406,84 руб. – средства местного бюджета.Привлечение внебюджетных средств не планируется |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | – | выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;ликвидация 3120,37 кв. м. аварийного жилищного фонда с переселением 168 жителей из 81 жилого помещения, в том числе:по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда – 3054,77 кв. м. аварийного жилищного фонда с переселением 165 жителей из 78 жилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов, 65,6 кв. м. аварийного жилищного фонда с переселением 3 жителей из 3 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Оценка эффективности реализации Программы  | – | реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;снижение доли населения Синегорского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Управление Программойи система организации контроля за ее реализацией  | – | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области осуществляет общее руководство и координацию деятельности исполнителя Программы, представляет отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области и Фонд;контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством;Администрация Белокалитвинского района;Администрация Синегорского сельского поселения предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Администрацию Белокалитвинского района.  |

2. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Одной из основных задач государственной жилищной политики в Ростовской области, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

 Проживающие в аварийных домах, расположенных на территории Синегорского сельского поселения, граждане не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. В муниципальном образовании «Синегорское сельское поселение» решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан, но и улучшение среды сельского поселения за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции.

3. Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации Закона о Фонде, постановления Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»»
(до 01.01.2014), постановления Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (с 01.01.2014), в том числе для предоставления финансовой поддержки Фонда муниципальным образованиям, выполнившим условия, определенные частью 1 статьи 14 Закона о Фонде.

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые по состоянию на 01 января 2012 г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в том числе за счет средств Фонда.

В рамках настоящей Программы подлежат отселению граждане, проживающие в многоквартирных домах общей отселяемой площадью жилых помещений 3120,37 кв. м., по перечню согласно приложениям № 1 – 4
к настоящей Программе.

4. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Формирование необходимой правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусматривающие анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

1) Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Фонда и областного бюджета и местного бюджетов, производятся в соответствии
со статьями 32, 86 и частями 2 и 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату им выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену, либо в случае их признания нуждающимися в жилых помещениях, им может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма с учетом нормы предоставления. Способ отселения определяется собственником аварийного жилого помещения;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

2) Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

3) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений в индивидуальных домах, многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства могут осуществляться следующими способами:

строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) муниципальным образованием за счет средств Фонда, средств долевого финансирования областного и (или) местного бюджетов, не допускается.

Реестры аварийных многоквартирных домов по способам отселения приведены в приложениях № 5 –8 к настоящей Программе.

4) Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

1) переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусмотренными Программой способами переселения;

2) информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте Администрации Синегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 9
к настоящей Программе.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, формируются за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложениях № 10– 11 к настоящей Программе.

Объемы и направления расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования «Синегорское сельское поселение».

Взаимоотношения государственного заказчика Программы с органами местного самоуправления муниципальных образований области регулируются соглашениями, заключаемыми с администрациями муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов).

Финансирование Программы осуществляется в размере
103280826,00 рублей, из них:

90806646,51 рублей – средства Фонда;

11660340,24 рубля – средства областного бюджета;

753839,25 рубля – средства местного бюджета;

60 000,00 рублей – дополнительные средства местного бюджета.

6. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда
и предельной стоимости переселения на 1 кв. м. общей площади предоставляемого жилого помещения.

Стоимость переселения на 1 кв. м. общей площади предоставляемого жилого помещения в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда, рассчитана исходя из предельной стоимости 1 кв. м.:

для этапа 2013-2014 годов - 30100,00 рублей;

для этапа 2014-2015 годов - 32 400,00 рублей;

для этапа 2016-2017 годов - 36700,00 рублей.

При определении объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местного бюджетов на 2–4-м этапах Программы применена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения реализации этапа 2013-2014 годов, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство», одобренного Правительством Российской Федерации, и подлежит корректировке в соответствии с приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий.

Приобретение муниципальным образованием «Синегорское сельское поселение» жилых помещений для их предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность, или на основании соглашения с собственником жилых помещений в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений.

Средства на строительство жилых помещений расходуются муниципальным образованием «Синегорское сельское поселение» в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилых помещений, определенной приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период реализации.

Муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местного бюджета. Объемы и источники финансирования программных мероприятий за счет средств местного бюджета установлены приложением № 12 к настоящей Программе.

Муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» осуществляют переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных им в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 13 к настоящей Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Синегорского сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

развитие малоэтажного жилищного строительства.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 3120,37 кв. м. аварийного жилищного фонда с переселением 168 жителей из 81 жилого помещения, в том числе:

по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда – 3054,77 кв. м. аварийного жилищного фонда с переселением 165 жителей из 78 жилых помещений, которые расположены в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местного бюджетов – 65,6 кв. м. аварийного жилищного фонда с переселением 3 жителей из 3 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение среды сельского поселения за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, привлечение финансовых средств в сферу малоэтажного домостроения.

8. Управление Программой и система

организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

Фонд осуществляет мониторинг хода реализации Программы.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области информирует Правительство Ростовской области и Фонд о ходе реализации Программы.

Муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Ростовской области, направляет в органы исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации настоящей Программы.

 Специалист Администрации С.П. Беседина

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Число жителей всего (чело-век) | Число жите-лей, пла-нируе-мых к пе-ресе-лению (чело-век) | Общая площадь жилыхпомещений МКД(кв. мет-ров) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Расселяемая площадьжилых помещений (кв. метров) | Стоимость переселения граждан (рублей) |
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| част-наясобст-вен-ность | муни-ци-паль-наясобст-вен-ность | частнаясобствен-ность | муни-ципаль-наясобст-вен-ность | за счет средствФонда | за счет средствбюджета субъектаРоссий-скойФедера-ции | за счет средствместно-го бюджета | Дополни-тельныеисточни-кифинанси-рования | внебюджетныеисточникифинансирова-ния |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе | 277 | 168 | 7668 | 81 | 62 | 19 | 3120,37 | 2442,67 | 677,70 | 103220826,0 | 90806646,51 | 9521313,84 | 617305,65 | 2275560,0 | -\_ |
| 2. | Всего по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 277 | 168 | 7668 | 81 | 62 | 19 | 3120,37 | 2442,67 | 677,70 | 103220826,0 | 90806646,51 | 9521313,84 | 617305,65 | 2275560,0 | -\_ |
| 3. | Всего по этапам 2013-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | 267 | 166 | 7027,5 | 78 | 61 | 17 | 3054,77 | 2422,97 | 631,8 | 100731926,0 | 90806646,51 | 7181747,84 | 467971,65 | 2275560,0 | \_ |
| 4. | Всего по этапам 2013-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | 10 | 3 | 640,5 | 3 | 1 | 2 | 65,6 | 19,7 | 45,9 | 2488900,0 | – | 2339566,0 | 149334,0 | – | \_\_ |
| 5. | Всего по этапу 2013-2014 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 158 | 122 | 4024,4 | 53 | 42 | 11 | 2180,3 | 1750,8 | 429,5 | 67703027,0 | 59034528,0 | 6000374,19 | 392564,81 | 2275560,0 | – |
| 6. | Всего по этапу 2013-2014 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | 158 | 122 | 4024,4 | 53 | 42 | 11 | 2180,3 | 1750,8 | 429,5 | 67703027,0 | 59034528,0 | 6000374,19 | 392564,81 | 2275560,0 | – |
| 7. | Всего по этапу 2013-2014 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 10 | 3 | 640,5 | 3 | 1 | 2 | 65,6 | 19,7 | 45,9 | 2488900,0 | – | 2339566,0 | 149334,0 | – | \_\_ |
| 9. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | 10 | 3 | 640,5 | 3 | 1 | 2 | 65,6 | 19,7 | 45,9 | 2488900,0 | – | 2339566,0 | 149334,0 | – | \_\_ |
| 11. | Всего по этапу 2015-2016 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12. | Всего по этапу 2015-2016 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13. | Всего по этапу 2015-2016 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14. | Всего по этапу 2016-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 109 | 43 | 3003,1 | 25 | 19 | 6 | 874,47 | 672,17 | 202,3 | 33028899,0 | 31772118,51 | 1181373,65 | 75406,84 | – | – |
| 15. | Всего по этапу 2016-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | 109 | 43 | 3003,1 | 25 | 19 | 6 | 874,47 | 672,17 | 202,3 | 33028899,0 | 31772118,51 | 1181373,65 | 75406,84 | – | – |
| 16. | Всего по этапу 2016-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. | Всего по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с финансовой поддержкой Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства без финансовой поддержки Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

Перечень

аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 2013-2014 годах с финансовой поддержкой Фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД\* | Документ, под­твер­ждающий признание МКД аварийным\*\* | Пла­ни­руе­мая датаокон­ча­ния пе­ре­се­ле­ния(квартал, год) | Пла­ни-­руе­мая дата сноса МКД(квартал, год) | Число жителей (всего)(че­ловек) | Числожите­лей, плани­руе­мых кпере­селе­нию(чело­век) | Об-щая пло­щадь жи­лых по­ме­ще­ний МКД(кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений(еди­ниц) | Расселяемая площадь жилых помещений(кв. м) | Стоимость переселения граждан(рублей) | Дополни­тельныеисточникифинанси­рования(рублей) |
| но­мер | дата | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| част­ная соб­ствен-ность | муни­ци­паль­ная собст­вен­ность | част­ная собст­вен­ность | му­ници­паль­ная соб­ст­вен­ность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Россий­ской Феде-рации | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорское сельское поселение, Белокалитвинский район |
| 1. | п. Синегорский, ул. Веселая, д. 9 | 421 | 11.11.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 21 | 14 | 613,50 | 6 | 6 | ⎯ | 226,50 | 226,50 | ⎯ | 6 817 650,00 | 6 135 885,00 | 640 859,10 | 40 905,90 | ⎯ |
| 2. | п. Синегорский, ул. Кошевого, д. 1 | б/н | 20.12.2004 | IV.2014 | IV.2017 | 8 | 7 | 548,10 | 4 | 3 | 1 | 111,80 | 64,40 | 47,40 | 3 365 180,00 | 3 028 662,00 | 316 326,92 | 20 191,08 | 198 660,00 |
| 3. | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 469 | 21.12.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 18 | 4 | 73,20 | 1 | 1 | ⎯ | 35,90 | 35,90 | ⎯ | 1 080 590,00 | 972 531,00 | 101 575,46 | 6 483,54 | ⎯ |
| 4. | п. Синегорский, ул. М. Горького, д. 11 | 349 | 25.08.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 4 | 4 | 140,40 | 2 | 2 | ⎯ | 86,80 | 86,80 | ⎯ | 2 599 436,00 | 2 339 492,40 | 244 346,98 | 15 596,62 | ⎯ |
| 5. | п. Синегорский, ул. Мира, д. 1 | 390 | 21.09.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 7 | 7 | 106,00 | 2 | 1 | 1 | 106,00 | 52,90 | 53,10 | 3 190 600,00 | 2 871 540,00 | 299 916,40 | 19 143,60 | ⎯ |
| 6. | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 2 | 361 | 11.11.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 5 | 5 | 199,60 | 2 | 2 | ⎯ | 87,40 | 87,40 | ⎯ | 2 630 740,00 | 2 367 666,00 | 247 289,56 | 15 784,44 | ⎯ |
| 7. | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 6 | 128 | 05.10.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 4 | 3 | 120,30 | 1 | 1 | ⎯ | 27,80 | 27,80 | ⎯ | 833 770,00 | 750 393,00 | 78 374,38 | 5 002,62 | ⎯ |
| 8. | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 7 | 92 | 16.12.2009 | IV.2014 | IV.2016 | 2 | 2 | 140,50 | 1 | 1 | ⎯ | 88,20 | 88,20 | ⎯ | 2 654 820,00 | 2 539 145,70 | 99 745,38 | 15 928,92 | ⎯ |
| 9. | п. Синегорский, ул. Шверника, д. 1 | 125 | 23.09.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 6 | 5 | 164,20 | 3 | 3 | ⎯ | 103,30 | 103,30 | ⎯ | 3 032 575,00 | 2 729 317,50 | 285 062,05 | 18 195,45 | ⎯ |
| 10. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 4а | 405 | 10.10.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 6 | 6 | 114,10 | 2 | 2 | ⎯ | 114,10 | 114,10 | ⎯ | 3 425 681,00 | 3 083 112,90 | 322 014,01 | 20 554,09 | ⎯ |
| 11. | п. Синегорский, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5 | 425 | 11.11.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 3 | 3 | 89,20 | 2 | 1 | 1 | 89,20 | 44,60 | 44,60 | 2 684 920,00 | 2 416 428,00 | 252 382,48 | 16 109,52 | ⎯ |
| 12. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а | 241 | 09.02.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 10 | 9 | 113,90 | 1 | 1 | ⎯ | 56,40 | 56,40 | ⎯ | 1 697 640,00 | 1 527 876,00 | 159 578,16 | 10 185,84 | ⎯ |
| 13. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 7 | 240 | 09.02.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 2 | 2 | 91,10 | 2 | 1 | 1 | 91,10 | 45,20 | 45,90 | 2 732 779,00 | 2 459 501,10 | 256 881,23 | 16 396,67 | ⎯ |
| 14. | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 | 75 | 31.01.2006 | IV.2014 | IV.2017 | 7 | 5 | 135,10 | 2 | 1 | 1 | 46,80 | 27,10 | 19,70 | 1 408 680,00 | 1 267 812,00 | 132 415,92 | 8 452,08 | ⎯ |
| 15. | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 | 21 | 21.04.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 5 | 1 | 153,10 | 1 | ⎯ | 1 | 23,90 | ⎯ | 23,90 | 719 390,00 | 647 451,00 | 67 622,66 | 4 316,34 | 273 910,00 |
| 16. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 1 | 255 | 18.02.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 5 | 5 | 88,90 | 2 | ⎯ | 2 | 88,90 | ⎯ | 88,90 | 2 675 890,00 | 2 408 301,00 | 251 533,66 | 16 055,34 | ⎯ |
| 17. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 4 | 340 | 27.06.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 4 | 4 | 85,80 | 2 | 1 | 1 | 85,80 | 42,90 | 42,90 | 2 582 580,00 | 2 324 322,00 | 242 762,52 | 15 495,48 | ⎯ |
| 18. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 | 109 | 28.01.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 10 | 9 | 199,10 | 2 | 1 | 1 | 75,00 | 43,60 | 31,40 | 2 257 500,00 | 2 031 750,00 | 212 205,00 | 13 545,00 | 1 763 860,00 |
| 19. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 8 | 368 | 28.08.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 3 | 3 | 160,40 | 3 | 3 | ⎯ | 115,20 | 115,20 | ⎯ | 3 408 223,00 | 3 067 400,70 | 320 372,96 | 20 449,34 | ⎯ |
| 20. | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 | 414 | 11.11.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 3 | 2 | 82,10 | 1 | 1 | ⎯ | 45,50 | 45,50 | ⎯ | 1 369 550,00 | 1 232 595,00 | 128 737,70 | 8 217,30 | ⎯ |
| 21. | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 2 | 417 | 11.11.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 3 | 3 | 80,40 | 2 | 2 | ⎯ | 80,40 | 80,40 | ⎯ | 2 392 348,00 | 2 153 113,20 | 224 880,71 | 14 354,09 | ⎯ |
| 22. | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 2 | 416 | 11.11.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 3 | 3 | 125,60 | 3 | 2 | 1 | 94,50 | 62,80 | 31,70 | 2 844 450,00 | 2 560 005,00 | 267 378,30 | 17 066,70 | 39 130,00 |
| 23. | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 | 371 | 09.09.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 5 | 4 | 132,40 | 3 | 3 | ⎯ | 99,70 | 99,70 | ⎯ | 2 999 465,00 | 2 699 518,50 | 281 949,71 | 17 996,79 | ⎯ |
| 24. | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 | 331 | 01.06.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 6 | 4 | 141,40 | 1 | 1 | ⎯ | 74,10 | 74,10 | ⎯ | 2 230 410,00 | 2 007 369,00 | 209 658,54 | 13 382,46 | ⎯ |
| 25. | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 2 | 415 | 11.11.2011 | IV.2014 | IV.2016 | 8 | 8 | 126,00 | 2 | 2 | ⎯ | 126,00 | 126,00 | ⎯ | 3 792 600,00 | 3 413 340,00 | 356 504,40 | 22 755,60 | ⎯ |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 25 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 158 | 122 | 4 024,40 | 53 | 42 | 11 | 2 180,30 | 1 750,80 | 429,50 | 65 427 467,00 | 59 034 528,00 | 6 000 374,19 | 392 564,81 | 2 275 560,00 |

Примечание.

б/н – без номера;

МКД – многоквартирный дом.

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

Перечень

аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 2014-2015 годах без финансовой поддержки Фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, под­твер­ждающий признание МКД аварийным\*\* | Пла­ни­руе­мая дата окон­ча­ния пе­ре­се­ле­ния(квартал, год) | Пла­ни­руе­мая дата сноса МКД(квартал, год) | Число жите­лей (всего)(че­ловек) | Число жите­лей, плани-­руе­мых к пере­селе­нию(чело­век) | Общая пло­щадь жи­лых по­ме­ще­ний МКД(кв. м) | Количество рас­селяемых жилых помещений(еди­ниц) | Расселяемая площадь жилых помещений(кв. м) | Стоимость переселения граждан(рублей) |
| но­мер | Дата (число, месяц, год) | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| част­ная соб­ствен­ность | муни­ци­паль­ная собст­вен­ность | част­ная собст­вен­ность | му­ници­паль­ная соб­ст­вен­ность | за счет средств бюджета субъекта Россий­ской Федерации | за счет средств местного бюджета | Допол-нитель-ные источ-ники финан-сирова-ния | Вне-бюд-жет-ные источники финансирования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорское сельское поселение, Белокалитвинский район |  |  |
| 1. | пос. Синегорский, ул. Кошевого, д. 1 | б/н | 20.12.2004 | IV.2015 | IV 2017 | 8 | 1 | 548,10 | 1 | 1 | − | 19,70 | 19,70 | − | 350500,00 | 329470,00 | 21030,00 | - | - |
| 2. | пос. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 3 | 16 | 04.02.2008 | IV.2015 | IV 2017 | 2 | 2 | 92,40 | 2 | − | 2 | 45,90 | − | 45,90 | 2 138 400,00 | 2 010 096,00 | 128 304,00 | - | -- |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 2 | − | − | − | − | 10 | 3 | 640,50 | 3 | 1 | 2 | 65,60 | 19,70 | 45,90 | 2488900,00 | 2339566,00 | 149334,00 | - | - |

Примечание.

б/н – без номера;

МКД – многоквартирный дом.

Приложение № 4

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

Перечень

аварийных многоквартирных домов, расселяемых с финансовой поддержкой Фонда в 2016 – 2017 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверж-дающий признание МКД аварийным | Плани-руемая дата окончания пере-селения (квартал, год) | Плани-руемая дата сноса МКД (квартал, год) | Число жите-лей (всего)(чело-век) | Число жите-лей, пла-ниру-емых к пересе-лению(чело­век) | Общая площадь жилых поме-щений МКД(кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений(единиц) | Расселяемая площадь жилых помещений(кв. м) | Стоимость переселения граждан (рублей) |  |
| номер | Дата (число, месяц, год) | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| частная собст-вен-ность | муни-ципаль-ная собст-венность | частная собст-венность | муни-ципаль-ная собствен-ность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | допол-нитель-ныеисточ-никифинан-сирова-ния | Вне-бюд-жет-ные источ-ники финан-сирова-ния |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорское сельское поселение, Белокалитвинский район |  |
| 1 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 | 75 | 31.01. 2006 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 2 | 135,10 | 2 | 2 | ⎯ | 41,50 | 41,50 | ⎯ | 1523050,0 | 1507819,5 | 14316,67 | 913,83 | ⎯ | \_\_ |
| 2 | п. Синегорский, ул. Веселая, д. 9 | 421 | 11.11. 2011 | III.2017 | IV.2017 | 21 | 7 | 613,50 | 2 | 1 | 1 | 81,60 | 42,30 | 39,30 | 3534210,0 | 2964772,8 | 535270,97 | 34166,23 | ⎯ | \_\_ |
| 3 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 469 | 21.12. 2011 | III.2017 | IV.2017 | 18 | 8 | 73,20 | 1 | 1 | ⎯ | 37,30 | 37,30 | ⎯ | 1368910,0 | 1355220,9 | 12867,75 | 821,35 | ⎯ | \_\_ |
| 4 | п. Синегорский0 пер. Нерудный, д. 7 | 55 | 06.06. 2009 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 149,80 | 1 | 1 | ⎯ | 54,00 | 54,00 | ⎯ | 1981800,0 | 1961982,0 | 18628,92 | 1189,08 | ⎯ | \_\_ |
| 5 | п. Синегорский, ул. Маяковского, д. 2 | 211 | 20.12. 2010 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 119,32 | 2 | 1 | 1 | 89,57 | 29,67 | 59,90 | 3287219,0 | 3254346,81 | 30899,86 | 1972,33 | ⎯ | \_\_ |
| 6 | п. Синегорский, ул. Социалистическая, д. 22 | 195 | 22.11. 2010 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 186,80 | 2 | 1 | 1 | 62,30 | 33,30 | 29,00 | 2286410,0 | 2263545,9 | 21492,25 | 1371,85 | ⎯ | \_\_ |
| 7 | п. Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 8 | 17 | 02.06. 2008 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 114,50 | 1 | 1 | ⎯ | 61,30 | 61,30 | ⎯ | 2249710,0 | 2227212,9 | 21147,27 | 1349,83 | ⎯ | \_\_ |
| 8 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 6 | 74 | 31.01. 2006 | III.2017 | IV.2017 | 1 | 1 | 146,80 | 1 | 1 | ⎯ | 21,10 | \_\_ | 21,10 | 774370,00 | 766626,30 | 7279,08 | 464,62 | ⎯ | \_\_ |
| 9 | п. Синегорский, ул. Шверника, д. 1 | 125 | 23.09. 2010 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 1 | 164,20 | 1 | 1 | ⎯ | 33,40 | 33,40 | ⎯ | 1225780,0 | 1213522,2 | 11522,33 | 735,47 | ⎯ | \_\_ |
| 10 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 | 109 | 28.01. 2010 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 1 | 199,10 | 1 | 1 | ⎯ | 34,80 | 34,80 | ⎯ | 1277160,0 | 1264388,4 | 12005,30 | 766,30 | ⎯ | \_\_ |
| 11 | пос. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 | 414 | 11.11. 2011 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 1 | 82,10 | 1 | 1 | ⎯ | 36,60 | 36,60 | ⎯ | 1343220,0 | 1329787,8 | 12626,27 | 805,93 | ⎯ | \_\_ |
| 12 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 4 | 14 | 04.02. 2008 | III.2017 | IV.2017 | 2 | 2 | 357,58 | 2 | 1 | 1 | 65,10 | 34,30 | 30,80 | 2389170,0 | 2365278,3 | 22458,20 | 1433,50 | ⎯ | \_\_ |
| 13 | пос. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а | 241 | 09.02. 2011 | III.2017 | IV.2017 | 10 | 1 | 113,90 | 1 | 1 | ⎯ | 57,50 | 57,50 | ⎯ | 2110250,0 | 2089147,5 | 19836,35 | 1266,15 | ⎯ | \_\_ |
| 14 | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 | 21 | 21.04. 2010 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 4 | 153,10 | 4 | 3 | 1 | 71,60 | 49,40 | 22,20 | 3024080,0 | 2601442,8 | 397278,97 | 25383,23 | \_\_ | \_\_ |
| 15 | пос. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 | 331 | 01.06. 2011 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 2 | 141,40 | 1 | 1 | ⎯ | 67,30 | 67,30 | ⎯ | 2469910,0 | 2445210,9 | 23217,15 | 1481,95 | ⎯ | \_\_ |
| 16 | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 6 | 128 | 05.10. 2010 | III.2017 | IV.2017 | 4 | 1 | 120,30 | 1 | 1 | ⎯ | 26,80 | 26,80 | ⎯ | 983560,00 | 973724,40 | 9245,46 | 590,14 | ⎯ | \_\_ |
| 17 | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 | 371 | 09.09. 2011 | III.2017 | IV.2017 | 5 | 1 | 132,40 | 1 | 1 | ⎯ | 32,70 | 32,70 | ⎯ | 1200090,0 | 1188089,1 | 11280,85 | 720,05 | ⎯ |  |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района: 17 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 109 | 43 | 3003,1 | 25 | 19 | 6 | 874,47 | 672,17 | 202,3 | 33028899,0 | 31772118,51 | 1181373,65 | 75406,84 | ⎯ | \_\_ |

Приложение № 5

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

СПОСОБЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилыхпомещений у застройщиков | Приобретение жилых помещенийу лиц, не являющихся застройщиком | Выкупжилых помещенийу собственников | Договоро развитиизастроенной территории | Другие | Дополнительные источники финансирования (рублей) |
| расселяемая площадь жилыхпомещений(кв. метров) | стоимость(рублей) | площадь(кв. мет-ров) | стои­мость(рублей) | площадь(кв. метров) | стоимость(рублей) | площадь(кв. метров) | стоимость(рублей) | площадь(кв. метров) | стоимость(рублей) | пло-щадь(кв. метров) | стои-мость(рублей) | пло-щадь(кв. метров) | стои-мость(рублей) |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительстве в 2013-2017 годах" | 3120,37 | 100945266,0 | – | – | 2801,47 | 91295636,0 | 49,8 | 1662170,0 | 269,1 | 77987460,0 | – | – | \_ | \_ | 2275560,0 |
| 2. | Всего по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 3120,37 | 100945266,0 | – | – | 2801,47 | 91295636,0 | 49,8 | 1662170,0 | 269,1 | 77987460,0 | – | – | \_ | \_ | 2275560,0 |
| 3. | Всего по этапам 2013-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | 3054,77 | 98456366,0 | – | – | 2785,67 | 90226436,0 | 19,7 | 592970,0 | 249,4 | 7636960,0 | – | – | – | – | 2275560,0 |
| 4. | Всего по этапам 2013-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | 65,6 | 2488900,0 | – | – | 15,8 | 1069200,0 | 30,1 | 1069200,0 | 19,7 | 355500,0 | – | – | \_ | \_ | \_ |
| 5. | Всего по этапу 2013-2014 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2180,3 | 65427467,0 | – | – | 1930,9 | 57920527,0 | 19,7 | 592970,0 | 229,7 | 6913970,0 | – | – | – | – | 2275560,0 |
| 6. | Всего по этапу 2013-2014 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | 2180,3 | 65427467,0 | – | – | 1930,9 | 57920527,0 | 19,7 | 592970,0 | 229,7 | 6913970,0 | – | – | – | – | 2275560,0 |
| 7. | Всего по этапу 2013-2014 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 65,6 | 2488900,0 | – | – | 15,8 | 1069200,0 | 30,1 | 1069200,0 | 19,7 | 350500,0 | – | – | – | – | – |
| 9. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | 65,6 | 2488900,0 | – | – | 15,8 | 1069200,0 | 30,1 | 1069200,0 | 19,7 | 350500,0 | – | – | – | – | – |
| 11. | Всего по этапу 2015-2016 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12. | Всего по этапу 2015-2016 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13. | Всего по этапу 2015-2016 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14. | Всего по этапу 2016-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 874,47 | 33028899,0 | – | – | 854,77 | 32305909,0 | – | – | 19,7 | 722990,0 | – | – | – | – | – |
| 15. | Всего по этапу 2016-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда с финансовой поддержкой Фонда | 874,47 | 33028899,0 | – | – | 854,77 | 32305909,0 | – | – | 19,7 | 722990,0 | – | – | – | – | – |
| 16. | Всего по этапу 2016-2017 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда без финансовой поддержки Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. | Всего по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с финансовой поддержкой Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20. | Всего по этапу 2014-2015 годов по мероприятиям переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства без финансовой поддержки Фонда | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

 Приложение № 6

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, расселяемых
с финансовой поддержкой Фонда в 2013-2014 годах

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь(кв. м) | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц,не являющихся за­стройщиком | Выкуп жилых по­мещений у собст­вен­ников | Стои­мость всего(рублей) | Допол­нитель­ные ис­точ­ники финан­си-рования(рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе част­ная собст­вен­ность | пло­щадь(кв. м) | стои­мость(руб-лей) | удель­ная стои­мость 1 кв. м(руб­лей) | пло­щадь(кв. м) | стои­мость(рублей) | удель­ная стои­мость1 кв. м(рублей) | пло­щадь(кв. м) | стои­мость(рублей) | удель­ная стои­мость 1 кв. м(руб­лей) | пло­щадь(кв. м) | стои­мость(руб­лей) | удель­ная стои­мость 1 кв. м(руб­лей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорское сельское поселение |
| 1. | п. Синегорский, ул. Веселая, д. 9 | 226,50 | 226,50 | − | − | − | 156,00 | 4 695 600,00 | 30 100,00 | − | − | − | 70,50 | 2 122 050,00 | 30 100,00 | 6 817 650,00 | − |
| 2. | п. Синегорский, ул. Кошевого, д. 1 | 111,80 | 64,40 | − | − | − | 69,10 | 2 079 910,00 | 30 100,00 | − | − | − | 42,70 | 1 285 270,00 | 30 100,00 | 3 365 180,00 | 198 660,00 |
| 3. | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 35,90 | 35,90 | − | − | − | 35,90 | 1 080 590,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 1 080 590,00 | − |
| 4. | п. Синегорский, ул. М. Горького, д. 11 | 86,80 | 86,80 | − | − | − | 86,80 | 2 599 436,00 | 29 947,42 | − | − | − | − | − | − | 2 599 436,00 | − |
| 5. | п. Синегорский, ул. Мира, д. 1 | 106,00 | 52,90 | − | − | − | 106,00 | 3 190 600,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 3 190 600,00 | − |
| 6. | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 2 | 87,40 | 87,40 | − | − | − | 87,40 | 2 630 740,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 2 630 740,00 | − |
| 7. | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 6 | 27,80 | 27,80 | − | − | − | 27,80 | 833 770,00 | 29 991,73 | − | − | − | − | − | − | 833 770,00 | − |
| 8. | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 7 | 88,20 | 88,20 | − | − | − |  |  |  | − | − | − | 88,20 | 2 654 820,00 | 30 100,00 | 2 654 820,00 | − |
| 9. | п. Синегорский, ул. Шверника, д. 1 | 103,30 | 103,30 | − | − | − | 75,00 | 2 180 745,00 | 30 100,00 | − | − | − | 28,30 | 851 830,00 | 30 100,00 | 3 032 575,00 | − |
| 10. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 4а | 114,10 | 114,10 | − | − | − | 114,10 | 3 425 681,00 | 30 023,50 | − | − | − | − | − | − | 3 425 681,00 | − |
| 11. | п. Синегорский, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5 | 89,20 | 44,60 | − | − | − | 89,20 | 2 684 920,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 2 684 920,00 | − |
| 12. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а | 56,40 | 56,40 | − | − | − | 56,40 | 1 697 640,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 1 697 640,00 | − |
| 13. | п. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 7 | 91,10 | 45,20 | − | − | − | 91,10 | 2 732 779,00 | 29 997,57 | − | − | − | − | − | − | 2 732 779,00 | − |
| 14. | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 | 46,80 | 27,10 | − | − | − | 27,10 | 815 710,00 | 30 100,00 | 19,70 | 592 970,00 | 30 100,00 | − | − | − | 1 408 680,00 | − |
| 15. | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 | 23,90 |  | − | − | − | 23,90 | 719 390,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 719 390,00 | 273 910,00 |
| 16. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 1 | 88,90 |  | − | − | − | 88,90 | 2 675 890,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 2 675 890,00 | − |
| 17. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 4 | 85,80 | 42,90 | − | − | − | 85,80 | 2 582 580,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 2 582 580,00 | − |
| 18. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 | 75,00 | 43,60 | − | − | − | 75,00 | 2 257 500,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 2 257 500,00 | 1 763 860,00 |
| 19. | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 8 | 115,20 | 115,20 | − | − | − | 115,20 | 3 408 223,00 | 29 585,27 | − | − | − | − | − | − | 3 408 223,00 | − |
| 20. | п. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 | 45,50 | 45,50 | − | − | − | 45,50 | 1 369 550,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 1 369 550,00 | − |
| 21. | п. Ясногорка, ул. Мусоргского, д. 2 | 80,40 | 80,40 | − | − | − | 80,40 | 2 392 348,00 | 29 755,57 | − | − | − | − | − | − | 2 392 348,00 | − |
| 22. | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 2 | 94,50 | 62,80 | − | − | − | 94,50 | 2 844 450,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 2 844 450,00 | 39 130,00 |
| 23. | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 | 99,70 | 99,70 | − | − | − | 99,70 | 2 999 465,00 | 30 084,90 | − | − | − | − | − | − | 2 999 465,00 | − |
| 24. | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 | 74,10 | 74,10 | − | − | − | 74,10 | 2 230 410,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 2 230 410,00 | − |
| 25. | п. Ясногорка, ул. Строителей, д. 2 | 126,00 | 126,00 | − | − | − | 126,00 | 3 792 600,00 | 30 100,00 | − | − | − | − | − | − | 3 792 600,00 | − |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 25 | 2 180,3 | 1 750,80 | − | − | − | 1 930,9 | 57 920 527,00 | − | 19,70 | 592 970,00 | − | 229,70 | 6 913 970,00 | − | 65 427 467,00 | 2 275 560,00 |

Примечание.

б/н – без номера;

МКД – многоквартирный дом.

Приложение № 7

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения,
расселяемых без финансовой поддержки Фонда в 2014-2015 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилыхпомещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений улиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор развития застроенной территории | Другие |
| расселя­емая площадь жилыхпомеще­ний(кв. м) | стоимость(рублей) | пло- щадь(кв. м) | сто­имость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стоимость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стоимость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стоимость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стои-мость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стои-мость(рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорское сельское поселение, Белокалитвинский район |
| 1. | пос. Синегорский, ул. Кошевого, д. 1 | 19,70 | 350500,00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 19,70 | 350500,00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 2. | пос. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 3 | 45,90 | 2 138 400,00 | ⎯ | ⎯ | 15,80 | 1069200,00 | 30,10 | 1069200,00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению: 2  | 65,6 | 2488900,00 | ⎯ | ⎯ | 15,80 | 1069200,00 | 30,10 | 1069200,00 | 19,7 | 350500,00 |  | ⎯ | ⎯ | ⎯ |

Примечание.

Используемые сокращения:

МКД – многоквартирный дом.

Приложение № 8

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, расселяемых с финансовой поддержкой Фонда,

 в 2016 – 2017 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилыхпомещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений улиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор развития застроенной территории | Другие |
| расселя­емая площадь жилыхпомеще­ний(кв. м) | стоимость(рублей) | пло- щадь(кв. м) | сто­имость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стоимость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стоимость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стоимость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стои-мость(рублей) | пло-щадь(кв. м) | стои-мость(рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 8 | 41,50 | 1523050,00 | ⎯ | ⎯ | 21,8 | 800060,0 | ⎯ | ⎯ | 19,7 | 722990,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 2 | п. Синегорский, ул. Веселая, д. 9 | 81,60 | 3534210,00 | ⎯ | ⎯ | 81,60 | 3534210,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |  |
| 3 | п. Синегорский, ул. Краснодонецкий Совхоз, д. 1 | 37,30 | 1368910,00 | ⎯ | ⎯ | 37,30 | 1368910,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |  |
| 4 | п. Синегорский0 пер. Нерудный, д. 7 | 54,00 | 1981800,00 | ⎯ | ⎯ | 54,00 | 1981800,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |  |
| 5 | п. Синегорский, ул. Маяковского, д. 2 | 89,57 | 3287219,00 | ⎯ | ⎯ | 89,57 | 3287219,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 6 | п. Синегорский, ул. Социалистическая, д. 22 | 62,30 | 2286410,00 | ⎯ | ⎯ | 62,30 | 2286410,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |  |
| 7 | п. Углекаменный, ул. К. Маркса, д. 8 | 61,30 | 2249710,00 | ⎯ | ⎯ | 61,30 | 2249710,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 8 | п. Углекаменный, ул. Терпигорьева, д. 6 | 21,10 | 774370,00 | ⎯ | ⎯ | 21,10 | 774370,00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 9 | п. Синегорский, ул. Шверника, д. 1 | 33,40 | 1225780,00 | ⎯ | ⎯ | 33,40 | 1225780,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |  |
| 10 | п. Ясногорка, ул. Л. Толстого, д. 5 | 34,80 | 1277160,00 | ⎯ | ⎯ | 34,80 | 1277160,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 11 | пос. Ясногорка, ул. Лобачевского, д. 1 | 36,60 | 1343220,00 | ⎯ | ⎯ | 36,60 | 1343220,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 12 | п. Ясногорка, ул. Шоссейная, д. 4 | 65,10 | 2389170,00 | ⎯ | ⎯ | 65,10 | 2389170,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 13 | пос. Углекаменный, пер. Краснодонецкая Станция, д. 5а | 57,50 | 2110250,00 | ⎯ | ⎯ | 57,50 | 2110250,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 14 | п. Углекаменный, ул. Энгельса, д. 6 | 71,60 | 3024080,00 | ⎯ | ⎯ | 71,60 | 3024080,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 15 | пос. Ясногорка, ул. Строителей, д. 1 | 67,30 | 2469910,00 | ⎯ | ⎯ | 67,30 | 2469910,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 16 | п. Синегорский, ул. Оборонная, д. 6 | 26,80 | 983560,00 | ⎯ | ⎯ | 26,80 | 983560,00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 17 | п. Ясногорка, ул. Перова, д. 8 | 32,70 | 1200090,00 | ⎯ | ⎯ | 32,70 | 1200090,0 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| Итого по Синегорскому сельскому поселению Белокалитвинского района: 17 | 874,47 | 33028899,00 | ⎯ | ⎯ | 854,77 | 32305909,0 | ⎯ | ⎯ | 19,7 | 722990,00 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |

Приложение № 9

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныйза выполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 – 2017 годы |
| 1. | Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынка недвижимости в муниципальных образованиях | IV квартал года, предшествующего году реализации Программы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, участие в долевом строительстве жилых помещений | весь период | Администрация Синегорского сельского поселения |
| 3. | Заключение соглашений о выплате выкупной стоимости, договоров социального найма, мены с гра­жданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | весь период | Администрация Синегорского сельского поселения |
| 4. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселе­нию граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | постоянно | Администрация Синегорского сельского поселения |
| 5. | Представление отчетов о реализации мероприятий по переселению граждан в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства государственному заказчику Программы | в сроки, установленные соглашениями о долевом финансировании | Администрация Синегорского сельского поселения |
| 6. | Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищ­ного фонда и информирование о проделанной работе государственного заказчика Программы в течение месяца после завершения работ | весь период | Администрация Синегорского сельского поселения |
|  |  |  |  |

 Приложение № 10 к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

Объемы и источники

финансирования муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах»

по этапу 2013-2014 годов с привлечением средств Фонда»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отселя-емая пло­щадь(кв. м) | Объем мероприятий программы, всего (рублей) | Перечислено в местныйбюджет в 2013 году (рублей) | Перечислено в местныйбюджет в 2014 году (рублей) |
| всего | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | всего | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета обяза­тельная доля софинан­сирования к средст­вам Фонда | за счет средств местного бюджета обяза­тельная доля софинан­сирования к средст­вам Фонда | За счет средств местного бюджета (районный) для предоставления жилья из нормы предоставления | всего | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов |
| обязательная доля софинан­сирования к средст­вам Фонда | средства для предо­ставле­ния жилья, исходя из нормы предостав­ления | обязатель­ная доля софинан­сирования к средст­вам Фонда | средства для предоставле­ния жилья, исходя из нормы предоставле­ния | обяза­тельная доля софи­нан­сирова­ния к средст­вам Фонда | средства для предостав-ле­ния жилья, исходя из нормы предо­ставления | обязатель­ная доля софинан­сирования к средст­вам Фонда | средства для предоставле­ния жилья, исходя из нормы предоставле­ния |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2180,30 | 67 703 027,00 | 59 034 528,00 | 6000374,19 | 2 139 026,40 | 392564,81 | 136533,60 | 58819105,07 | 52841428,92 | 5518993,68 | 334068,47 | 124614,00 | 8883921,93 | 6 193 099,08 | 481 380,51 | 2 139 026,40 | 58496,34 | 11919,6 |

Приложение № 11

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
в 2013 – 2017 годах»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах» по этапам 2014 – 2017 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова­ние муници­пального об­разования | Отселяемая пло­щадь(кв. метров) | Всего(рублей) | Объем финансирования (рублей) |
| за счет средств Фонда со­действия ре­формирова­нию жи­лищно-ком­мунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов | внебюджетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 2014-2015 годов без привлечения средств Фонда |
| 1. | Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района | 65,60 | 2488900,00 | ⎯ | 2339566,00 | 149334,00 | ⎯ |
| Итого по этапу 2014-2015 годов без привлечения средств Фонда | 65,60 | 2488900,00 | ⎯ | 2339566,00 | 149334,00 | ⎯ |
| Этап 2016-2017 годов с привлечением средств Фонда |
| 1. | Синегорское сельское поселение Белокалитвинского района | 874,47 | 33 028 899,00 | 31772118,51 | 1181373,65 | 75406,84 | ⎯ |
| Итого по этапу 2016-2017 годов с привлечением средств Фонда: | 874,47 | 33 028 899,00 | 31772118,51 | 1181373,65 | 75406,84 | ⎯ |

 Приложение № 12

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах»

Объемы и источники финансирования программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источники финансиро-вания | Стоимость, рублей |
| 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г |
| 1 | Изготовление сметной документации на снос аварийного жилищного фонда | Администрация Синегорского сельского поселения | 2013г | Местный бюджет | 60000,00 | - | - | - | - |

 Приложение № 13

к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

Планируемые показатели

выполнения муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь (кв. м) | Количество расселенных помещений (единиц) | Количество переселенных жителей (человек) |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего погоду | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего по году |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорское сельское поселение |
|   | Итого по программе | ⎯ | 2180,3 | 65,6 | ⎯ | 874,47 | 3120,37 | ⎯ | 53 | 3 | ⎯ | 25 | 81 | ⎯ | 122 | 3 | ⎯ | 43 | 168 |
| 1.  | Итого по этапу 2013 года: | ⎯ | 2180,3 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 2 180,30 | ⎯ | 53 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 53 | ⎯ | 122 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 122 |
|  2. | Итого по этапу 2014 года: | ⎯ | ⎯ | 65,6 |  |  | 65,6 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 3.  | Итого по этапу 2015 года: | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ |
| 4.  | Итого по этапу 2016 года: | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 874,47 | 874,47 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 25 | 25 | ⎯ | ⎯ | ⎯ | ⎯ | 43 | 43 |

Специалист Администрации С.П. Беседина