## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04»  мая   2016 г.                                   № 103                        п. Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций  энерго-, тепло- и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энерго-, тепло-, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2016 года.

- Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Борисову Елену Александровну.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения	Н.И.Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                       С.П.Беседина

Проект внес   ведущий специалист

администрации    поселения                                                                                  Н.Б.Карпова

Приложение 1

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

04.05.2016 г. № 103

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

по Синегорскому сельскому поселению

| ТСЖ «Горняк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт. | 10 | 30,0 | Захарова Н.В. ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.05. 2016 г. | 20.05. 2016 г. |
| 2 | Теплоизоляция трубопроводов отопительной системы | м.п. | 120 | 20,0 | Захарова Н.В. ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 20.06. 2016 г. | 20.07. 2016 г. |
| 3 | Поверка общедомового ПУ тепловой энергии | щт. | 1 | 20,0 | Захарова Н.В. ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.06. 2016 г. | 01.07. 2016 г. |
| 4 | Ревизия и ремонт отопительной системы | м.п. | 100 | 35,0 | Захарова Н.В. ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 20.07. 2016 г. | 30.08. 2016 г. |
| 5 | Дезинфекция подвальных помещений | шт. | 17 | 10,0 | Захарова Н.В. ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 15.07. 2016 г. | 30.07. 2016 г. |
| 6 | Опрессовка, проверка , промывка отопительной системы | м.п. | 200 | 40,0 | Захарова Н.В. ТСЖ «Горняк» | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.08. 2016 г. | 31.08. 2016 г. |
| 7 | Утепление кровли над квартирой № 4, д. № 4, мкр. Юбилейный | кв.м. | 97,5 | 190,4 | Захарова Н.В. ТСЖ «Горняк» | Местный бюджет | 01.05. 2016 г. | 01.07. 2016 г. |
| 8 | Утепление кровли над квартирой № 10, д. № 4, мкр. Юбилейный | кв.м. | 66,0 | 144,4 | Захарова Н.В. ТСЖ «Горняк» | Местный боджет | 01.05. 2016 г. | 01.07. 2016 г. |
| 9 | Подписание актов к зимнему периоду |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого по разделу ТСЖ «Горняк» |  |  | 611,5 | 155,0 |  |  |  |  |

ООО «БК УК»

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 г. | Ед.изм. |  |  | Объем |  | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) |  | Ответственный |  | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Макарова 13 | м2 |  |  | 12 |  | 12,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 11.04.2016 г. | 15.04.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Юбилейный 13 | м2 |  |  | 16 |  | 16,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 18.04.2016 г. | 22.04.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Юбилейный 9 | м2 |  |  | 10 |  | 7,2 |  | ООО "ЖЭУ № 3" |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.08.2016 г. | 07.08.2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по разделу |  |  |  | 38 |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ступени входа в подъезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Юбилейный 13 |  |  | м2 |  | 10 | 7,2 |  |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.08.2016 г. | 07.08.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Итого по разделу: |  |  |  |  | 10 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Юбилейный, 3 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 12.05.2016 г. | 13.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Юбилейный, 9 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 19.05.2016 г. | 20.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Юбилейный, 7 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 18.05.2016 г. | 18.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Юбилейный, 10 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 19.05.2016 г. | 20.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Юбилейный, 12 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 16.05.2016 г. | 17.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Юбилейный, 13 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 16.05.2016 г. | 17.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Юбилейный, 17 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 16.05.2016 г. | 17.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Макарова, 1 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.05.2016 г. | 11.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Макарова, 3 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.05.2016 г. | 11.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Макарова, 4 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.05.2016 г. | 11.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Макарова, 5 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.05.2016 г. | 06.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Макарова, 6 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.05.2016 г. | 06.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Макарова, 7 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.05.2016 г. | 06.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Макарова, 8 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.05.2016 г. | 06.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Макарова, 9 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 18.05.2016 г. | 18.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Макарова, 13 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 18.05.2016 г. | 18.05.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу ООО «БК УК» |  |  |  |  | 3138 |  | 72,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист  Администрации                                                         С.П.Беседина

Приложение 2

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

04.05.2016 г. № 103

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

по Синегорскому сельскому поселению

- План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов (по Синегорскому сельскому поселению тепловых  сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго»  - «Тепловые сети»):

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | котельная № 11 п.Синегорский ул.Макарова, 9 а |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущй ремонт тепловых сетей и котельной оборудования |  |  | 90,0 |  | х/с | 01.06.2016 г. | 15.09.2016 г. |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс.руб |  | 90,0 |  |  |  |  |

- План мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к

эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов по

Синегорскому сельскому поселению:

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Левобережный водозабор п.Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт мягкой кровли павильонов | м2 | 30 | 20,4 | Начальник Синегорского ВКС Белоглазов А.И. | ГУП РО «УРСВ» | 01.07.2016 | 15.09.2016 |
| 2 | Ремонт мягкой кровли насосной станции второго подъема | м2 | 19 | 12,92 | Начальник Синегорского ВКС Белоглазов А.И. | ГУП РО «УРСВ» | 01.07.2016 | 15.09.2016 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли КНС и здания решеток ТАБС-275 Синегорский - 2 | м2 | 20 | 4,38 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | ГУП РО «УРСВ» | 01.07.2016 | 15.09.2016 |
| 4 | Замена дверных блоков в электролизной и котельной 0,9х2,0 | шт | 3 | 15,0 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | ГУП РО «УРСВ» | 01.07.2016 | 15.09.2016 |
| Итого по разделу ГУП РО «УРЭВ» |  | тыс.руб |  | 52,7 |  |  |  |  |

3.

Специалист Администрации                                                          С.П.Беседина

Приложение 3

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

04.05.2016 г. № 103

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

по Синегорскому сельскому поселению

Отдел образования

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Поставка угля | тн | 50 | 227,4 | Одинцова Н.Н.-заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.2016 | 20.07.2016 |
|  | МБДОУ ДС №15 "Росинка" | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБДОУ ДС №29 "Колобок" | Поставка угля | тн шт | 23 1 | 104,6 04 6,4 | Старостина М.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.2016 | 20.07.2016 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поставка угля | тн щт | 39 1 | 177,4 0,4 6,4 | Локтионова Л.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.16 | 20.07.16 |
|  | МБДОУ ДС № 32 "Золотой ключик" | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБДОУ ДС № 33 "Колокольчик" | Поставка угля | тн шт | 29 1 | 131,9 0,4 6,4 | Буза Н.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.16 | 01.09.16 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБДОУ ДС № 34 "Ромашка" | Поставка угля | тн шт | 29 1 | 131,9 24,8 6,4 | Фоменко О.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.16 | 01.09.16 20.07.16 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Обследование дымоходов | шт м.п. | 1 28 | 0,4 6,4 1,5 | Дранникова Н.В. заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04.16 | 01.09.16 |
|  | МБДОУ ДС № 45 "Ласточка" | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Поставка угля | тн система шт | 90 1 1 | 338,2 1,5 0,4 6,4 | Качурина Е.А. -директор школы | Местный бюджет | 14.04.15 | 20.09.16 20.07.16 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 3 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Поставка угля | тн система шт | 84 1 1 | 310,9 1,5 0,4 3,2 | Рожкова А.П. -директор школы | Местный бюджет | 14.0416 | 01.09.16 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 4 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Промывка, опрессовка системы отопления | система шт | 1 1 | 1,5 1,2 6,4 | Трифонов Д.Н. -директор школы | Местный бюджет | 14.04.16 | 01.09.16 |
|  | МБОУ СОШ №14 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Поставка угля | тн шт система | 131 1 1 | 524,6 0,4 6,4 1,5 | Ермакова Е.А. -директор школы | Местный бюджет | 14.04.16 | 01.09.16 20.07.16 20,07.16 |
|  | МБОУ СОШ №15 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу образование |  |  |  | 2013,2 |  |  |  |  |

МБУК Синегорская КС

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016 -2017 г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число,месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУК Синегорская КС | Гидравлические испытания(промывка и опресовка отопительной системы) | м | 2166 | 20,0 | Директора ДК | местный бюджет | 15.04.16 | 01.10.16 |
| 2 |  | Закупка угля | т | 95,5 | 646,0 | Директор МБУК Синегорская КС | местный бюджет | 20.01.16 | 01.09. 16 |
| 3 |  | Проверка знаний ответственных лиц по ПТЭТЭ, ПТБТПУ и ТС, ПРсП и электорбезопасности | чел | 2 | 10,24 | Директора МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 01.05.16 | 01.09. 16 |
| 4 |  | Профилактические испытания электрооборудования | ДК | 5 | 6,5 | Директор МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 01.08.16 | 01.09. 16 |
|  | Итого по разделу культура |  |  |  | 682,74 |  |  |  |  |

Здравоохранение

| № п/п |  |  | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | Амбулатория п. Синегорский |  | Поликлиника: остекление окон. Текущий ремонт, ремонт крыши, штукатурка, побелка коридоров |  |  |  | Завхоз | ТФОМС | 01.06.16 | 30.08. 16 |
| 2 |  |  | Рентгенологический кабинет: штукатурка, побелка стен, подвод водопровода |  |  |  | Завхоз | ТФОМС | 01.06.16 | 15.07.16 |
| 3 |  |  | Лаборатория: ремонт пола |  |  |  | Завхоз | ТФОМС | 01.07.16 | 30.07.16 |
| 4 |  |  | Физиотерапевтический кабинет: штукатурка и побелка стен |  |  |  | Завхоз | ТФОМС | 15.08.16 | 30.08. 16 |
| 5 |  |  | Котельная: ремонт вытяжной трубы. Ремонт пола, котла. Чистка дымоходов. Вывоз шлака. Штукатурка, побелка помещения котельной. Замена задвижек, промывка отопительной системы |  |  | 4,0 | Завхоз | ТФОМС | 01.07.16 | 30.08.16 |
|  |  |  | Завоз угля в амбулаторию |  | 400 | 1602,6 | Заведующая амбулаторией | Местный бюджет | 15.04.16 | 21.06.16 |
|  |  |  | Получение заключения о готовности котельной к отопительному сезону |  |  |  | Завхоз |  | 01.09.16 | 15.09.16 |
|  |  |  | Завоз угля на ФАП Виноградный, Углекаменный, Ясногорка |  | 14 | 83,2 | Зав. ФАП | ТФОМС | 15.08.16 | 30.09.16 |
|  |  |  | Получение заключения о готовности котельной к отопительному сезону |  |  |  | Завхоз |  | 01.09.16 | 15.09.16 |
|  |  |  | Установка модульного ФАП х.Мельничный |  |  | 994,9 | Инженер Плотникова Н.Т. | софинансирование | 15.04.16 | 30.07.16 |
|  |  | Итого по разделу здравоохранение |  | тыс. руб |  | 2684,7 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс. руб |  | 5750,94 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                      С.П.Беседина