АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018                                              № 28                                 п.Синегорский

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в

Синегорском сельском поселении»

за 2017 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 26.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Синегорского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                         Т.Г. Холоднякова

Верно:

Специалист Администрации                                                            С.П.Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации

Синегорского сельского поселения

от_______14.02.2018 № _28___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2017 год (за весь период реализации программы)

«Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении»

(наименование муниципальной  программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | 56,5 | 0 |  |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | - | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | - | 0 | 0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 832,5 | 832,5 |  |  |
| 1.2 | текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 890,0 | 889,9 |  |  |
| 1.3. | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1722,5 | 1722,4 |  |  |
| Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка дорожных знаков | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 100,0 | 99,7 |  |  |
| 2.2. | Мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 99,7 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 1822,5 | 1822,2 |
|  |  | областной бюджет | 782,5 | 782,5 |
|  |  | бюджет района | 1040,0 | 1039,7 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 1722,5 | 1722,4 |
|  |  | областной бюджет | 782,5 | 782,5 |
|  |  | бюджет района | 940,0 | 939,9 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1722,5 | 1722,4 |
|  |  | областной бюджет | 782,5 | 782,5 |
|  |  | бюджет района | 940,0 | 939,9 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Синегорского сельского поселения | всего | 100,0 | 99,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 100,0 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.Основное мероприятие | Установка дорожных знаков | всего | 100,0 | 99,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 100,0 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Основное мероприятие | Мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы

В 2017 году муниципальной  программой Синегорского сельского поселения «Развитие транспортной системы» предусмотрена реализация 3 мероприятий на сумму  1822,5 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 1822,2 тыс. рублей ли 99,9 %.

Выполнены следующие программные мероприятия:

- работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного бюджета в сумме- 782,5 тыс. рублей, при плановых назначениях 782,5 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета в сумме- 50,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 50,0 тыс. руб.;

- отремонтирован участок дороги по ул. Ленина на сумму 889,9 тыс. рублей;

- работы по установке дорожных знаков выполнены на сумму 99,7 тыс. руб.

Уровень финансирования мероприятий Программы в 2017 году составил:

- областной бюджет – 43,0 %,

- бюджет поселения  - 57,0 %.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Синегорского сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена  за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

1) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2) улучшены условий движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет применения коммунальной техники.

В ходе реализации программных мероприятий в 2017 году уменьшилось количество ДТП на территории Синегорского сельского поселения, в том числе с участием пешеходов, улучшено транспортное обслуживание населения на межпоселенческом направлении; произошло уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного (в том числе с участием детей), снижено число пострадавших в результате ДТП.

В течение 2017 года в муниципальную программу были внесены 4 изменения,  направленных на  повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий.

Таким образом, социально- экономическая эффективность программы за 2017 год оценивается положительно.

Специалист Администрации                                                           С.П.Беседина