РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021	   № 14

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах» за  2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах» за 2020 год   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     Т.А. Суржикова

Приложение

к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 05.02.2021  № 14

Отчет об исполнении

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах»

за 2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем | расходов на 01.01.2021 г. (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Ермакова И.Л. | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | весь период | 42087,8 | 41599,1 | 488,7 | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Ермакова И.Л. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | весь период | 42087,8 | 41599,1 | 488,7 | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по сносу аварийного жилищного фонда | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Ермакова И.Л. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | весь период | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 42087,8 | 41599,1 | 488,7 | - | - |

Зав. сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                                С.П. Беседина

Приложение

к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от 05.02.2021  № 14

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах»

за 2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | областной бюджет | местный бюджет | факт на 01.01.2021 | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве жилья на 2018-2025 годы» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2018-2025 годы» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 43922,4 | 42401,1 | 1521,3 | 42087,8 | 41599,1 | 488,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по приобретению или строительству (в том числе участие в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 43922,4 | 42401,1 | 1521,3 | 42087,8 | 41599,1 | 488,7 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 43922,4 | 42401,1 | 1521,3 | 42087,8 | 41599,1 | 488,7 |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина